Załącznik nr 2

Projekt umowy

UMOWA Nr ……………………………...………

zawarta w dniu ................................. w Wałbrzychu

pomiędzy:

Gminą Wałbrzych, Plac Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych,

w imieniu której działa:

Roman Szełemej – Prezydent Miasta Wałbrzycha

zwaną dalej „Zamawiającym”

a

….....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

zwanym dalej „Wykonawcą”

Niniejsza Umowa została zawarta na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164 z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z Regulaminem postępowania w sprawie zamówień publicznych oraz prac komisji przetargowej w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu.

Definicje:

Ilekroć w Umowie jest mowa o niżej wymienionych pojęciach, należy przez nie rozumieć poniższe definicje:

- Umowa - oznacza niniejszy dokument zawierający zgodne oświadczenie woli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej wraz z wymienionymi w jej treści załącznikami o wykonanie prac projektowych wg określonego w niej zakresu rzeczowego prac i w ustalonym terminie,

- Podwykonawca - oznacza osobę prawną lub fizyczną, z którą Wykonawca zawrze umowę o wykonanie części prac projektowych objętych Umową, w oparciu o procedury określone przez Zamawiającego i będzie wykonywał tę część Umowy za jego pomocą,

- Program funkcjonalno - użytkowy - dokument służący do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych wykonany według rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129 z późn. zm.). Ponadto, jest to opracowanie niezbędne celem wyłonienia na drodze przetargu „zaprojektuj i wybuduj”, podmiotu wykonującego prace budowlano - montażowe.

- Kosztorys inwestorski - sporządzony na podstawie Dokumentacji projektowej oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389).

- Zbiorcze zestawienie kosztów - zestawienie wszystkich kosztów, które będzie musiał ponieść Zamawiający na etapie realizacji zadania, przygotowane na podstawie kosztorysów inwestorskich,

- Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290),

- Prawo zamówień publicznych - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 roku  poz. 2164 z późniejszymi zmianami),

- Wada - niekompletność dokumentacji lub jakakolwiek nieprawidłowość w dokumentacji projektowej dotycząca części merytorycznej, która zmniejsza wartość użyteczną projektu, jak i części fizycznej obiektu zbudowanego na podstawie tej dokumentacji,

- Strona lub Strony - oznaczają Zamawiającego i/lub Wykonawcę,

- Strona trzecia - oznacza osobę lub jednostkę inną niż Zamawiający lub Wykonawca,

- Personel - oznacza osoby działające pod kierownictwem lub nadzorem Wykonawcy wyznaczone do wykonania przedmiotu Umowy,

- Siła wyższa- zdarzenie zewnętrzne, nie dające się przewidzieć, którego skutkom nie można było zapobiec, nawet przez dołożenie najwyższej staranności,

§ 1

Przedmiot Umowy

- Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu kompleksowej dokumentacji Programu Funkcjonalno-Użytkowego - założenia techniczne i funkcjonalne, dla przedsięwzięcia pn. „Inteligentny System Transportu w Wałbrzychu” (ITS Wałbrzych), przygotowania niezbędnych materiałów i wniosków, w tym opinii, ekspertyz i analiz, wykonanie Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) dla zadania inwestycyjnego oraz świadczenie usług doradczych i eksperckich dla zadania ITS Wałbrzych.

- Przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1 obejmuje:

  - Wykonanie Programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) – trzy egzemplarze w wersji drukowanej kolorowej i na płycie CD/DVD

  - Wykonanie Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia – jeden egzemplarz w wersji drukowanej i na płycie CD/DVD,

  - Świadczenie usług doradczych i eksperckich.

- Opracowana dokumentacja stanowić będzie podstawę do ogłoszenia przez Zamawiającego zamówienia publicznego na wykonanie prac dla zadania Inteligentny System Transportu w Wałbrzychu przewidzianego do realizacji w trybie zaprojektuj i wybuduj wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, jeżeli będzie wymagane.

- Wykonawca wskaże w opracowanym PFU szczegółowy zakres ITS Wałbrzych możliwy do wdrożenia mając na uwadze oczekiwania Zamawiającego, specyfikę miasta oraz analizę kosztową proponowanych podsystemów.

- Wykonawca w opracowanym PFU powinien rozważyć opracowanie ITS Wałbrzych zarówno w istniejącym układzie drogowym jak również w planowanym do realizacji (informacje o planowanych inwestycjach drogowych zostaną przekazane niezwłocznie po podpisaniu umowy z Wykonawcą).

- Dokumentacja, stanowiąca przedmiot zamówienia, powinna zostać opracowana zgodnie z obowiązującymi normami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa, w tym ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164).

- Program Funkcjonalno-Użytkowy musi być zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129).

- Wykonawca zobowiązuje się sporządzić i dostarczyć Zamawiającemu przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 2, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej Umowie oraz w ofercie Wykonawcy.

- Wszystkie dokumenty wymienione w ust. 2 Wykonawca dostarczy w formie drukowanej w ilościach podanych w ust. 2, a także w formie elektronicznej na płycie CD (w formacie pliku *.pdf, część kosztowa, tj. przedmiary robót i kosztorysy w formatach plików *pdf i *xls). Niedopuszczalne są rozbieżności pomiędzy zapisem elektronicznym, a formą pisemną oraz pomiędzy poszczególnymi opracowaniami, a w przypadku zaistnienia takich niezgodności w trakcie trwania prac budowlano– montażowych, kosztami z tego tytułu Zamawiający obciąży Wykonawcę.

§ 2

Kolejność ważności dokumentów

W przypadku wątpliwości interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu prac projektowych określonych w Umowie oraz zakresu praw i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, będzie obowiązywać następująca kolejność ważności n/w dokumentów:

a) Umowa,

b) Oferta Wykonawcy.

§ 3

Koordynacja

1. Przedstawicielem Zamawiającego będzie: Pan Marcin Zgórski, z którym należy uzgadniać sprawy związane z realizacją Umowy, tel. 74 66 55 324, e-mail: m.zgorski@um.walbrzych.pl

2. Przedstawicielem Wykonawcy, odpowiadającym za koordynację całego zadania będzie: ………………………….…................

3. Zamawiający wyznacza Panią Justynę Pichowicz - Kierownika Biura Zarządzania Strategicznego, Nadzoru Właścicielskiego, Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, jako odpowiedzialną za realizację niniejszej Umowy.

§ 4

Obowiązki Zamawiającego

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

            - Uzgadnianie na bieżąco rozwiązań projektowych przedstawianych przez Wykonawcę.

            - Odbiór przedmiotu Umowy na podstawie protokołu do każdej części zamówienia.

            - Zapłata wynagrodzenia nastąpi po przekazaniu Zamawiającemu kompletu dokumentów i prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z protokołem odbioru.

§ 5

Obowiązki Wykonawcy

- Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

- Opracowanie projektów przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.

- Wykonanie prac projektowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z:

- Prawem Budowlanym,

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 z późniejszymi zmianami),

- Uzgodnieniami, warunkami przyłączeniowymi, decyzjami, i innymi materiałami, niezbędnymi do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy,

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1129).

- Opracowanie założeń technicznych i funkcjonalnych dla przedsięwzięcia pn. „Inteligentny System Transportu w Wałbrzychu” (ITS Wałbrzych) w zakresie określonym w załączniku nr 1 do Umowy.

- Opracowanie Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia dla potrzeb ogłoszenia zamówienia publicznego na wykonanie prac projektowych dla przedsięwzięcia pn. „Inteligentny System Transportu w Wałbrzychu” (ITS Wałbrzych) zgodnie z obowiązującymi normami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa, w tym ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego;

- Ustalenie wartości zamówienia opracowania dokumentacji projektowej (budowlano-wykonawczej) oraz szacunkowych kosztów budowy, wdrożenia i utrzymania systemu ITS Wałbrzych;

- Dokonanie niezbędnych uzgodnień, analiz, opinii, ekspertyz, uzyskanie warunków technicznych, w zakresie niezbędnym do opracowania założeń technicznych i funkcjonalnych (w tym między innymi z Zarządem Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu, Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, Zakładem Energetycznym, Policją, Strażą Miejską, Strażą Pożarną, Służbami medycznymi);

- Świadczenie usług doradczych i eksperckich dla Zamawiającego w okresie realizacji zadania inwestycyjnego ITS Wałbrzych;

- Przeniesienie na Zamawiającego w całości autorskich praw majątkowych do opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji;

- Udział w postępowaniu przetargowym dla zadania w formie zaprojektuj i wybuduj Inteligentny System Transportu w Wałbrzychu” (ITS Wałbrzych), w zakresie udzielania odpowiedzi na pojawiające się pytania, w tym między innymi:

  - wsparcie merytoryczne w przypadku pojawienia się problematycznych zapytań oraz ewentualnych protestów po ogłoszeniu postępowania. Wsparcie ma polegać na udzielaniu Zamawiającemu konsultacji i specjalistycznych porad oraz wystawianiu opinii w sytuacjach spornych oraz pomocy w sporządzaniu odpowiedzi na zarzuty, pomoc przy rozstrzyganiu sporów;

  - przedkładanie propozycji odpowiedzi na pytania uczestników postępowania przetargowego oraz wsparcia w zakresie wniesionych odwołań w ramach prowadzonego postępowania.

- Wykonawca jest zobowiązany do uzgadniania z Zamawiającym rozwiązań dotyczących zakresu zamówienia na organizowanych spotkaniach roboczych w siedzibie Zamawiającego nie mniej niż raz na dwa tygodnie.

- Dla całości prac projektowych obowiązkiem Wykonawcy jest:

- Uzyskanie we własnym zakresie i na własny koszt niezbędnych (jeżeli będą wymagane na podstawie przepisów szczególnych i jeżeli będą konieczne do opracowania przedmiotu zamówienia) opracowań danych wyjściowych takich jak np.: inwentaryzację oświetlenia, inwentaryzację środków transportu zbiorowego (operatora gminnego), inwentaryzacje budowlane i urbanistyczne, inwentaryzacje zieleni, wypisy z rejestru gruntów, mapy ewidencji gruntów, a także inne niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy.

- Współpraca z Zamawiającym na etapie uzyskiwania zgody właścicieli działek, które będzie obejmować inwestycja i ewentualnie, jeżeli będą konieczne do zrealizowania zadania, także działek sąsiednich, polegająca na przygotowaniu odpowiednich wniosków zawierających niezbędne dane na temat planowanej inwestycji.

- Terminowe wykonanie prac objętych Umową.

- W przypadku gdy opracowana dokumentacja będzie wskazywać na konkretne produkty, materiały z podaniem nazwy producenta lub innych oznaczeń konkretyzujących producenta, Wykonawca poda parametry kluczowe dopuszczające zastosowanie produktów lub materiałów równoważnych. Wskazane parametry kluczowe będą wskazywały także standard i jakość materiałów i urządzeń.

§ 6

Podzlecanie prac projektowych

- Wykonawca zobowiązany jest uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego na zlecenie określonych prac projektowych Podwykonawcom przed ich zleceniem.

- Przed zawarciem umów z Podwykonawcami prac projektowych Wykonawca zobowiązuje się udzielić Zamawiającemu wszelkich informacji dotyczących Podwykonawców, w tym przekazać Zamawiającemu do akceptacji projekt umowy z Podwykonawcą.

- Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z Podwykonawcami takiego zakresu odpowiedzialności za wady przez klauzulę dotyczącą gwarancji jakości, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu gwarancji jakości.

- Zamawiający ma prawo nie wyrazić zgody na udzielenie zamówienia konkretnemu Podwykonawcy, może też, w przypadku powzięcia uzasadnionych podejrzeń, że kwalifikacje Podwykonawcy nie gwarantują odpowiedniej jakości zamówionych prac projektowych lub dotrzymania terminów, żądać od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za prace projektowe, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców.

- Na żądanie Zamawiającego Podwykonawca, nie później niż w terminie 6 dni od daty zgłoszenia żądania, udokumentuje zapłatę dokonaną przez Wykonawcę na rzecz Podwykonawcy za realizację świadczeń objętych umową. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z Podwykonawcami zapisu, umożliwiającego Zamawiającemu wystawienie w/w żądania.

- Wykonawca ma obowiązek regulować swoje zobowiązania względem Podwykonawców niezwłocznie po otrzymaniu od Zamawiającego zapłaty za wykonanie części Umowy realizowanych przez Podwykonawców. Zamawiający wstrzyma wypłatę wynagrodzenia dla Wykonawcy do czasu przedłożenia przez Wykonawcę dowodu uregulowania zobowiązań wobec Podwykonawców bez prawa Wykonawcy do żądania odsetek za opóźnienie.

§ 7

Opóźnienie prac projektowych

- Wykonawca winien uprzedzić pisemnie Zamawiającego o każdej okoliczności mogącej powodować opóźnienie prac projektowych podając przyczyny i skutki opóźnienia. Zawiadomienie to powinno zostać przedstawione Zamawiającemu w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności powodujących konieczność jego sporządzenia. Niewykonanie tych obowiązków pozbawia Wykonawcę prawa powoływania się na w/w przyczynę w opóźnieniu wykonania prac (z wyłączeniem siły wyższej).

- Jeżeli, w stosunku do terminów realizacji przedmiotu Umowy określonych w § 8 ust. 1 nastąpi opóźnienie ponad 30 dni w wykonaniu przedmiotu Umowy, Zamawiający może przerwać wykonywanie prac projektowych przez Wykonawcę i odstąpić od Umowy.

- W przypadku opisanym w ust. 2 Wykonawca nie jest uprawniony do kierowania jakichkolwiek roszczeń do Zamawiającego z tytułu odstąpienia przez niego od Umowy.

§ 8

Termin wykonania przedmiotu Umowy

1. Strony ustalają następujące terminy realizacji przedmiotu Umowy:

- rozpoczęcia: z dniem zawarcia umowy,

- wykonania przedmiotu Umowy określonego w §1 ust. 2 -  do 31.12.2018 r., z zastrzeżeniem następujących etapów realizacji prac:

- do 8 lipca 2016 roku wykonanie Programu funkcjonalno-użytkowego dla przedsięwzięcia ITS Wałbrzych;

- do 30 września 2016 roku opracowanie Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia dla przedsięwzięcia ITS Wałbrzych;

- do 31 grudnia 2018 roku świadczenie usług doradczych i eksperckich.

- Przez termin wykonania przedmiotu Umowy, o którym mowa w ust. 1:

Pkt.2 lit. a) - rozumie się datę podpisania protokołu przekazania,

Pkt.2 lit. b) - rozumie się datę podpisania protokołu przekazania,

Pkt.2 lit. c) - rozumie się datę zakończenia rzeczowej realizacji zadania.

§ 9

Ubezpieczenia

1. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia odpowiednich umów ubezpieczeniowych obejmujących odpowiedzialność cywilną Wykonawcy za ewentualne wady projektowe w wykonanym przedmiocie Umowy o wartości brutto 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych, 00/100) od daty podpisania Umowy do dnia upływu okresu rękojmi określonego w § 12.

2. Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy ubezpieczeniowej na 1 rok kalendarzowy z przedłużeniem okresu jej obowiązywania raz w roku. W takim przypadku Wykonawca przedłoży w terminie do siedmiu dni od dnia, w którym nastąpiło przedłużenie terminu, odpowiednią polisę Zamawiającemu. W wypadku nieprzedstawienia umowy ubezpieczeniowej, Zamawiający może sam ubezpieczyć projekt na koszt Wykonawcy.

3. Zakres oraz warunki ubezpieczenia, jak też ich zmiana, podlegają akceptacji przez Zamawiającego.

4. Wykonawca zobowiązany jest w dniu podpisania Umowy przedłożyć Zamawiającemu właściwe polisy.

§ 10

Przebieg prac projektowych i ich odbiór

1. W trakcie trwania prac projektowych Wykonawca, co najmniej raz w miesiącu lub na żądanie Zamawiającego, jest zobowiązany informować na piśmie o ich postępie.

2. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca będzie przedstawiał zaawansowanie prac projektowych na spotkaniach zorganizowanych przez Zamawiającego. W ramach tych spotkań Wykonawca będzie przedstawiał: szkice, rysunki, opisy itp.

3. W trakcie trwania prac projektowych Wykonawca ma obowiązek uzgadniać pisemnie rozwiązania materiałowe, kolorystyczne i inne, które mają wpływ na koszty budowy oraz eksploatację.

4. Ustala się odbiór końcowy dokumentacji projektowej – polegający na ocenie końcowej wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt. 2.1.

5. Od daty dokonania odbioru końcowego dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszej Umowy określonej w § 1 ust. 2, pkt. 2.1, liczy się bieg terminu okresu gwarancji jakości.

§ 11

Czynności odbiorowe

1. W czynnościach odbioru powinni uczestniczyć:

1) Przedstawiciele Zamawiającego,

2) Przedstawiciele Wykonawcy.

2. Po wykonaniu  przedmiotu Umowy określonego w § 1 ust. 1 i ust. 2 z zachowaniem zapisów w § 8 ust. 1 Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego oraz przekaże przedmiot Umowy do siedziby Zamawiającego (58-300 Wałbrzych, ul. Kopernika 2, pok. 220). Z przekazania przedmiotu Umowy określonej w § 1 ust. 1 i ust. 2 zostanie sporządzony protokół przekazania.

3. W ramach przekazywania przedmiotu Umowy Wykonawca, na życzenie Zamawiającego, przedstawi Zamawiającemu przyjęte rozwiązania projektowe, na spotkaniu zorganizowanym przez Zamawiającego. Wykonawca do przedstawienia przedmiotu Umowy wykona odpowiednie prezentacje w wersji elektronicznej i w postaci tablic informacyjnych.

4. Po przekazaniu Zamawiającemu części lub całości przedmiotu Umowy określonego w § 1 ust. ust. 1 i ust. 2 Zamawiający w ciągu 30 dni sprawdzi przedmiot Umowy. Ze sprawdzenia Zamawiający sporządzi protokół sprawdzenia.

5. Jeżeli Zamawiający podczas sprawdzenia stwierdzi wady w przekazanym przedmiocie Umowy, to zwróci go wraz z protokołem sprawdzenia Wykonawcy do poprawy, jednocześnie wyznaczając termin jej ponownego przekazania.

6. Po sprawdzeniu i uznaniu przez Zamawiającego części lub całości przedmiotu Umowy za należycie wykonany, w ciągu 7 dni roboczych od dnia sporządzenia protokołu sprawdzenia, sporządzony zostanie protokół zdawczo – odbiorczy. Za datę odbioru przedmiotu Umowy uważa się datę podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

7. Dokumentacja stanowiąca przedmiot Umowy określona w § 1 ust. 1 i ust. 2, będzie zaopatrzona w pisemne oświadczenie Wykonawcy, że jest wykonana zgodnie z Umową i kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

§ 12

Rękojmia za wady

- Rękojmia obowiązywać będzie przez okres 2 lat od dnia odbioru końcowego dokumentacji projektowej będącej przedmiotem Umowy.

- Bieg terminu rękojmi za wady rozpoczyna się od daty zakończenia odbioru końcowego dokumentacji projektowej będącej przedmiotem Umowy i uznaniu jej przez Zamawiającego za należycie wykonaną. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru końcowego dokumentacji projektowej wad nadających się do usunięcia, od daty zakończenia odbioru końcowego dokumentacji projektowej rozpoczyna się okres rękojmi za wady wyłącznie dla elementów odebranych bez wad i uznanych za należycie wykonane, natomiast dla elementów, na których stwierdzono wady, okres rękojmi za wady rozpoczyna się dopiero od daty protokolarnego stwierdzenia usunięcia wad i uznania za należycie wykonane.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu Umowy. W okresie rękojmi za wady Wykonawca usunie stwierdzone wady na własny koszt. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w wymaganym terminie, Zamawiający może usunąć wady we własnym zakresie lub przez stronę trzecią na koszt Wykonawcy – bez utraty praw do rękojmi za wady.

- O zauważonych wadach w okresie rękojmi, Zamawiający pisemnie zawiadomi Wykonawcę w terminie 30 dni od ich ujawnienia.

- Za szkodę powstałą wskutek zaniechania zawiadomienia Wykonawcy o ujawnionych wadach w przedmiocie Umowy, ponosi odpowiedzialność Zamawiający.

- Wady w przedmiocie Umowy ujawnione w okresie rękojmi Wykonawca jest zobowiązany usunąć w terminie 14 dni, chyba, że wymagany będzie okres dłuższy, który zostanie ustalony z Zamawiającym.

- Jeżeli ujawnione i poprawione wady zostaną uznane za istotne, co spowoduje odstąpienie od zatwierdzonego razem z decyzją o pozwoleniu na budowę, Projektu budowlanego, Wykonawca uzyska decyzję o zmianie decyzji o pozwoleniu na budowę.

- Termin rękojmi w ramach usunięcia przez Wykonawcę wad, biegnie na nowo od daty protokolarnego stwierdzenia usunięcia wad i uznania tego elementu za pozbawiony wad.

§ 13

Kary umowne i odszkodowania

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie- od Umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 15% łącznego wynagrodzenia umownego netto określonego w § 15 ust. 1 Umowy.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - za opóźnienie w wykonaniu i dostarczeniu części lub całości przedmiotu Umowy, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia netto określonego w § 15 odpowiednio dla danej części lub całości przedmiotu Umowy, za każdy dzień opóźnienia, po bezskutecznym upływie terminu określonego w § 8 Umowy.

  - za opóźnienie w usunięciu wad w części lub całości przedmiotu Umowy, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia netto określonego w § 15 odpowiednio dla danej części lub całości przedmiotu Umowy, za każdy dzień opóźnienia, licząc od ustalonego terminu usunięcia wad. Jeżeli po dwukrotnym wezwaniu Wykonawcy do usunięcia wad w przedmiocie Umowy, wskazanych przez Zamawiającego, Wykonawca nie usunie skutecznie wskazanych wad, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy.

  - za odstąpienie od Umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 15 % łącznego wynagrodzenia umownego netto określonego w § 15 ust. 1 za wykonanie całości przedmiotu Umowy.

3. Z tytułu odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, wskutek okoliczności wyszczególnionych w § 18 ust. 2 pkt 1 Umowy, Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy.

4. Jeżeli kary umowne nie pokrywają poniesionych szkód, Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionych szkód, na zasadach ogólnych.

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

6. Strony nie będą ponosiły odpowiedzialności za częściowe lub całkowite niewywiązanie się z Umowy spowodowane działaniem Siły wyższej.

§ 14

Odpowiedzialność

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie skutki nie wykonania lub nienależytego wykonania Umowy w stosunku do Zamawiającego, jak też spowodowane działaniami lub zaniechaniami osób i podmiotów, za które ponosi odpowiedzialność, a w szczególności:

  - za odpowiednie wykonanie prac, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

  - za wszelkie związane z wykonaniem prac naruszenia praw patentowych i innych praw własności przemysłowej, praw autorskich i autorskich praw pokrewnych oraz za wszelkie szkody powstałe z tego tytułu.

2. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, z pomocą których wykonuje przedmiot Umowy, jak również osób, którym wykonanie zobowiązań powierza, jak za własne dzieło.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za przedmiot Umowy w myśl Prawa Budowlanego.

§ 15

Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:

netto: …......................

netto słownie: …............................... zł 00/100 gr,

brutto: …......................

brutto słownie: .................................... zł 00/100 gr,

2. Kwota określona w ust. 1 zostaje podzielona na 2 części:

2.1. za wykonanie przedmiotu Umowy określonego w § 1 ust. 2 pkt 2.1., 2.2,

netto: ........................  złotych,

netto słownie: ................................

brutto: ....................... złotych,

brutto słownie: ......................................,

w podziale na:

2.1.1. za wykonanie przedmiotu Umowy określonego w § 1 ust. 2 pkt 2.1.:

netto: ........................  złotych,

netto słownie: ................................

brutto: ....................... złotych,

brutto słownie: ......................................,

2.1.2. za wykonanie przedmiotu Umowy określonego w § 1 ust. 2 pkt 2.2.:

netto: ........................  złotych,

netto słownie: ................................

brutto: ....................... złotych,

brutto słownie: ......................................,

2.2. za wykonanie przedmiotu Umowy określonego w § 1 ust. 2 pkt 2.3. Strony ustalają wynagrodzenie jednostkowe  ryczałtowe  za 1 roboczogodzinę w wysokości:

netto: ........................  złotych,

netto słownie: ................................

brutto: ....................... złotych,

brutto słownie: ......................................,

Szacunkowa liczba roboczogodzin świadczonych usług doradczych i eksperckich wynosić będzie 30 (trzydzieści), co daje szacunkowo kwotę: .................. złotych netto (słownie: ...................... netto), ............. złotych brutto (słownie: ................................. brutto). Ostateczne wynagrodzenie za świadczone usługi doradcze i eksperckie zostanie ustalone po określeniu ilości zrealizowanych roboczogodzin przez Wykonawcę. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania pełnej ilości usług, a Wykonawcy nie będzie przysługiwało z tego tytułu wynagrodzenie.

§ 16

Faktury

1. Ustala się, że faktury zostaną wystawione za zrealizowanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2, w wysokości, o której mowa w § 15 ust. 1.

2. Podstawą do wystawienia faktury określonej w ust. 1 jest protokół zdawczo-odbiorczy.

3. Zapłata wynagrodzenia będzie następowała przelewami na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany przez Wykonawcę na wystawionych fakturach w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu poprawnie wystawionych faktur wraz z podpisanym protokołem odbioru.

4. Faktury należy zaadresować na Zamawiającego tj. Gminę Wałbrzych, Plac Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych, NIP 886-25-84-003.

5. Cedowanie wierzytelności z tytułu realizacji przedmiotu Umowy na osoby trzecie możliwe jest za wyłączną zgodą Prezydenta Miasta Wałbrzycha.

§ 17

Zmiana Umowy

- Dopuszcza się zmiany umowy w następujących przypadkach:

  - Rozwiązania lub zmiany treści umowy o dofinansowanie Projektu, z której finansowane jest zamówienie;

  - Zmiany przepisów obowiązującego prawa mających wpływ na termin realizacji i wartość usługi;

  - Wystąpienia siły wyższej, jeżeli siła ta miałaby wpływ na termin realizacji zamówienia;

  - Wniesienia przez Zamawiającego uwag do przedstawianych opracowań, które mogą wpłynąć na niedotrzymanie przez Wykonawcę terminu realizacji;

  - Opóźnienie ze strony Zamawiającego w przekazywaniu dokumentów niezbędnych do wykonania Przedmiotu zamówienia;

  - Zmiany terminu zadania w sytuacji niezależnej od Wykonawcy i Zamawiającego;

  - Zmiany terminów realizacji poszczególnych zadań, na pisemny wniosek Wykonawcy wraz z uzasadnieniem, niemające wpływu na ostateczny termin realizacji całego zadania będącego przedmiotem niniejszego postępowania.

- Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i muszą być zgodne z art.144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2015., poz.2164, z późn. zm.)

§ 18

Odstąpienie od Umowy

1. Każda ze stron może odstąpić od Umowy w przypadkach wskazanych w Umowie i określonych w przepisach prawa.

2. Zamawiający może odstąpić od Umowy w następujących przypadkach:

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. Zamawiający w tym przypadku może od Umowy odstąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia w formie pieniężnej należnego mu z tytułu wykonania części Umowy do momentu odstąpienia od Umowy,

2) z przyczyn określonych w  § 7 ust. 2 , § 13 ust. 2 pkt 2 Umowy,

3) wykonywania przez Wykonawcę prac projektowych z naruszeniem Umowy.

3. Odstąpienie od Umowy, określone w ust. 2 punkt 1 nie jest odstąpieniem od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego i nie rodzi skutków w postaci zobowiązania do zapłaty kary umownej przez Zamawiającego.

4. W razie odstąpienia od Umowy na zasadach określonych w ust. 2 pkt 1, Wykonawca przekaże Zamawiającemu przedmiot Umowy według stanu zaawansowania do dnia odstąpienia od Umowy. Z przekazania zostanie sporządzony częściowy protokół przekazania, który będzie określał przede wszystkim rzeczowe i procentowe zaawansowanie prac projektowych na dzień odstąpienia od Umowy. Wykonawca może żądać zapłaty za wykonane prace projektowe w wysokości określonej na dzień odstąpienia od Umowy przez procentowe zaawansowanie prac projektowych zawartego w protokole przekazania. Częściowy protokół przekazania stanowi podstawę do wystawienia faktury.

5. Odstąpienie od Umowy, określone w ust. 2 pkt 2 i 3, jest odstąpieniem od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

6. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie.

§ 19

Prawa autorskie

1.  Wykonawca oświadcza, że wszystkie mogące stanowić przedmiot praw autorskich wyniki prac, w tym w szczególności: koncepcje, inwentaryzacja, dokumentacja projektowa, raporty, zestawienia, bazy danych, zarejestrowane wywiady, opisy, skrypty, programy komputerowe, prezentacje, multimedia itp. przygotowane w ramach niniejszej umowy będą oryginalne bez niedozwolonych zapożyczeń z utworów osób trzecich oraz nie będą naruszać praw przysługujących osobom trzecim, w tym w szczególności praw autorskich innych osób.

2.  Wykonawca oświadcza, że będą mu przysługiwać w pełni majątkowe prawa autorskie w rozumieniu ustawy  z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.) do wyników prac, o których mowa w ust. 1 w pełnym zakresie, bez żadnych ograniczeń lub obciążeń na rzecz osób trzecich, w szczególności praw autorskich innych osób.

- Po protokolarnym odbiorze przedmiotu umowy, o którym mowa w § 10 ust. 4, na Zamawiającego przechodzi nieodpłatnie i na czas nieokreślony całość majątkowych praw autorskich do wyników prac, o których mowa w ust. 1 przygotowanych przez Wykonawcę w ramach działań określonych w §1 Umowy.

- Przeniesienie majątkowych praw autorskich do wyników prac, o których mowa w ust. 3 obejmuje wszystkie znane w chwili zawarcia Umowy pola eksploatacji, a w szczególności:

- utrwalanie, kopiowanie, wprowadzanie do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych,

- wystawianie, lub publiczną prezentację (na ekranie), w tym podczas seminariów i konferencji,

- wykorzystanie w materiałach wydawniczych oraz we wszelkiego rodzaju mediach audio - wizualnych i komputerowych,

- prawo do korzystania z dzieł w całości lub z części oraz ich łączenia z innymi dziełami, opracowania poprzez dodanie różnych elementów, uaktualnienie, modyfikację, tłumaczenie na różne języki, zmianę barw, okładek wielkości i treści całości lub ich części,

- publikację i rozpowszechnianie w całości lub w części za pomocą wizji lub fonii przewodowej przez stację naziemną, nadawanie za pośrednictwem satelity, równoległe i integralne nadawanie dzieła przez inną organizację radiową bądź telewizyjną, transmisję komputerową (sieć szerokiego dostępu, Internet) łącznie z utrwaleniem w pamięci RAM oraz zezwalaniem na tworzenie i nadawanie kompilacji.

- Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do wyrażenia zgody na wykonanie zależnych praw autorskich do przedmiotu umowy.

§ 21

Postanowienia różne

- Do rozpoznania sporów powstałych na tle realizacji Umowy właściwe są sądy powszechne dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i Prawa budowlanego.

- Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY: 								WYKONAWCA:

Załącznik nr 1 do Umowy

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES SYSTEMU ITS

- System ITS Wałbrzych powinien spełniać, co najmniej poniższe cele:

  - zwiększenie atrakcyjności publicznego transportu zbiorowego przez udzielanie priorytetu przejazdu tym środkom poprzez skrócenie czasu przejazdu i podwyższenie punktualności odjazdów;

  - zwiększenie przepustowości kluczowych odcinków dróg miejskich;

  - poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego;

  - obniżenie kosztów transportu samochodowego przez upłynnienie ruchu;

  - ochronę środowiska – zmniejszenie emisji spalin, zmniejszenie hałasu, itp.

- Zakres prac obejmuje w szczególności:

- Inwentaryzację i ocenę stanu istniejącego na obszarze administracyjnym Gminy Wałbrzych w zakresie:

- infrastruktury drogowej,

- sieci drogowej z uwzględnieniem infrastruktury mającej wpływ na płynność ruchu,

- infrastruktury oświetlenia ulicznego,

- ochrony środowiska (m.in. następujące wskaźniki czystości powietrza: PM10, PM2.5, CO, CO2, poziom hałasu),

- transportu miejskiej komunikacji zbiorowej,

- bezpieczeństwa publicznego,

- bezpieczeństwo ruchu drogowego,

- infrastruktury telekomunikacyjnej.

Inwentaryzacja i ocena winny polegać na sprawdzeniu aktualności i kompletności posiadanych zasobów infrastruktury w Wałbrzychu oraz przydatności pod kątem zastosowania podsystemów ITS. Wykonawca będzie miał prawo dostępu do istniejących zasobów informacyjnych dotyczących infrastruktury w posiadaniu  UM Wałbrzych i jednostek powiązanych.

- Opracowanie założeń technicznych i funkcjonalnych dla systemu ITS Wałbrzych, w którego zakres wchodzi:

- Centrum Monitoringu, Sterowania i Zarządzania Ruchem (CMSR).

Centrum będzie realizować funkcje monitorowania i zarządzania dla wszystkich podsystemów ITS Wałbrzych. W ramach adaptacji pomieszczenia planuje się wykonanie następujących prac adaptacyjno-budowlanych: wymiana instalacji elektrycznej, wymiana okien i drzwi, wygładzenie ścian. CMSR posiadać powinno pełne wyposażenie sprzętowe i socjalne z nastawieniem na ergonomię i komfort obsługi, co ułatwia i czyni bardziej efektywną pracę służb w mieście. Szczegółowy zakres wyposażenia zostanie ustalony z Zamawiającym. Zarządzanie ruchem drogowym.

System informatyczny podsystemu sterowania ruchem powinien zapewniać redundancję pracy poprzez równoległą pracę na dwóch serwerach (podstawowym i zapasowym) i w przypadku awarii serwera podstawowego automatycznie wykonać przełączenie na serwer zapasowy z podtrzymaniem wszystkich funkcjonalności w odniesieniu do prowadzenia ruchu. Praca systemu powinna być oparta o zegar centralny zgodny z zegarem GPS. Powinna być zapewniona zgodność pracy zegara centralnego z zegarem bądź zegarami urządzeń wideomonitoringu. Należy przez to w szczególności rozumieć możliwość bezpośredniego porównywania zapisów wideomonitoringu z raportami odnoszącymi się do danych – w każdej sekundzie – o stanie grup i detektorów sygnalizacji.

        - Zarządzanie transportem zbiorowym.

System ITS powinien umożliwiać:

- obsługę co najmniej 100 pojazdów komunikacji zbiorowej,

- pobieranie niezbędnych danych z systemu, będącego w posiadaniu organizatora komunikacji miejskiej.

Obecnie organizator komunikacji miejskiej posiada system zarządzający flotą 56 szt. autobusów. Każdy pojazd wyposażony jest w urządzenia pokładowe umożliwiające między innymi: bezprzewodową komunikację ze stacją bazową (serwerem) w celu aktualizacji i wprowadzania danych, geolokalizację pojazdu, rejestrowanie parametrów technicznych autobusu, przechowywanie rozkładu jazdy dla całej sieci obsługiwanej przez operatora, obsługę dynamicznej informacji pasażerskiej w pojazdach, przesyłanie danych w czasie rzeczywistym do tablic dynamicznej informacji pasażerskiej, zlokalizowanych na przystankach komunikacyjnych, monitoring oraz  bramki liczące pasażerów. System posiada również moduł obsługujący sprzedaż biletów komunikacji miejskiej.

        - Usługi informacyjne dla podróżnych.

Podsystem informacji dla podróżnych powinien być jednym z elementów systemu dynamicznego zarządzania ruchem. Jego zadaniem będzie dostarczenie informacji pomocnych przy planowaniu podróży przed jej rozpoczęciem oraz informacji niezbędnych w czasie podróży. Dotyczą one: wyboru tras, długości odcinków, szacowanego czasu podróży, dostępnych środków transportu i innych informacji pomagających w podejmowaniu decyzji w trakcie podróżowania. Głównymi zadaniami podsystemu informacji dla podróżnych powinny być:

            - informowanie użytkowników o warunkach ruchu, w tym o zalecanych trasach przejazdu;

            - informowanie użytkowników o zdarzeniach drogowych, remontach i innych utrudnieniach ruchu;

            - informowanie użytkowników o aktualnym rozkładzie jazdy oraz bieżących opóźnieniach w jego realizacji;

            - informowanie użytkowników o warunkach atmosferycznych i ostrzeżeniach meteorologicznych;

            - informowanie użytkowników o dostępności miejsc parkingowych.

        - Bezpieczeństwo publiczne.

          - Internetowy portal „Bezpieczny Wałbrzych” elektroniczna platforma umożliwiająca publikację i prezentację w jednym miejscu informacji związanych z bezpieczeństwem publicznym oraz zagrożeniami i sposobami zapobiegania ich skutkom lub przeciwdziałaniu. Będzie to samodzielne narzędzie obsługiwane przez operatora (np. dyżurnego miasta) wspierającego pracę służb i aplikacja do wizualizacji zdarzeń w systemie ITS. Portal ten powinien zawierać m.in.:

            - informacje o utrudnieniach w ruchu oraz robotach prowadzonych na drogach na terenie miasta,

            - informacje o zdarzeniach na terenie miasta (pożary, wypadki drogowe),

            - mapę bezpieczeństwa obrazującą intensywność zdarzeń na terenie miasta,

            - informacje o imprezach i związanymi z nimi utrudnieniami,

            - telefony wszystkich służb,

            - zasady udzielania pierwszej pomocy,

            - ważne komunikaty np. o stanie środowiska,

            - informacje o zagrożeniach sanitarnych i epidemiologicznych, sygnały alarmowe itp.,

            - inne bieżące informacje i komunikaty.

          - Nieodpłatna aplikacja na urządzenia mobilne umożliwiająca:

            - szybkie przekazywanie informacji ze strony urzędu i służb wprost na telefony komórkowe mieszkańców, w tym również powiadamianie alarmowe o anomaliach pogodowych;

            - przekazywanie informacji zwrotnej od mieszkańców do urzędów i służb.

Celem tej aplikacji będzie obustronna wymiana informacji, w tym zgłaszanie sytuacji alarmowych i awaryjnych.

          - Monitoring wizyjny jako podstawowy element nadzoru i bezpieczeństwa.

Projektowany monitoring powinien spełniać następujące funkcje:

            - prewencyjna, tj obecność kamer powinna skutecznie odstraszać przestępców. Kamery te powinny być montowane w wytypowanych miejscach , np. parkingi, skwery, place zabaw, okolice lokali gastronomicznych, tzn. tam gdzie istnieje zagrożenie przestępczością,

            - bezpośredni nadzór, tzn. obiekt jest pod obserwacją w czasie rzeczywistym, co w przypadku dewastacji czy zagrożenia pozwala na natychmiastowe podjęcie działań,

            - dowodową, tj. nagrania z kamer powinny umożliwiać wykorzystanie ich przez odpowiednie służby. Istotna jest tutaj jakość/czytelność nagrania, a więc istotny jest dobór kamer odpowiedniej klasy i ich należyte ustawienie.

          - Monitoring wizyjny jako podstawowy element nadzoru i bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Wideo nadzór jest systemem obserwacji przy pomocy kamer o odpowiednich parametrach terenu objętego nadzorem, w tym także pojazdów, wraz z przesyłaniem obrazu do CMSR i możliwością jego analizy przez operatora Systemu ITS. System nadzoru wizyjnego powinien umożliwiać obserwację wielu miejsc jednocześnie bez względu na porę dnia oraz panujące warunki atmosferyczne. Pozwoli to na znacznie większą aktywność i efektywność działania poprzez kierowanie sił i środków tam gdzie są aktualne potrzeby. Ważną rolą monitoringu wizyjnego jest wspomaganie systemu sterowania ruchem. Przewidziane zadania monitoringu ruchu drogowego z zakresu nadzoru wizyjnego, to przede wszystkim monitoring obszaru skrzyżowań przy zastosowaniu kamer CCTV. Na obszarach tych realizowane będzie także automatyczne pozyskiwanie danych dotyczących cech pojazdów dzięki kamerom ARCP. Celem jest rejestracja danych o pojazdach wjeżdżających do strefy, opuszczających ją oraz określenie przybliżonej trasy przejazdu poszczególnych pojazdów, które to dane są nieodzowne do zaprojektowania innych opisanych poniżej systemów. W ramach wideo nadzoru wyróżnia się następujące funkcje:

            - obserwacji obszarów skrzyżowań oraz wlotów i wylotów;

            - automatycznej rejestracji zdarzeń;

            - rejestracji pojazdów zarówno dla potrzeb oceny jakości sterowania jak i dla potrzeb analiz ruchu prowadzonych przez system i operatora.

            - Na skrzyżowaniach objętych automatyczną rejestracją zdarzeń, wymagane jest zapewnienie jednej obrotowej lub kilku kamer, które dla umożliwienia operatorowi oglądu skutków zdarzenia będą zdalnie sterowane przez operatora.

          - Oświetlenie miasta.

            - Parametry techniczne systemu sterowania:

Projektowany system sterowania oświetleniem powinien zapewniać realizacje poniższych funkcji:

              - zdalny nadzór (monitorowanie, konfiguracja) przez siec internetową z poziomu przeglądarki internetowej – bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania. Dostęp do interfejsu użytkownika powinien być możliwy z dowolnego urządzenia wyposażonego w dostęp do Internetu i przeglądarkę internetowa,

              - graficzny interfejs w postaci strony internetowej wraz z mapą na której za pomocą ikon reprezentowane są wszystkie punkty należące do systemu,

              - redukcja mocy pojedynczych opraw oświetleniowych, grup opraw lub wszystkich opraw,

              - załączanie i wyłączanie pojedynczej oprawy,

              - możliwość podłączenia do dowolnej oprawy czujnika (np. ruchu), który będzie sterował pracą pojedynczej oprawy lub grupy opraw (niezależnie od ich fizycznego połączenia),

              - możliwość zdalnej zmiany konfiguracji w dowolnym momencie,

              - automatyczna redukcja mocy zgodnie z zaprogramowanymi krzywymi redukcji,

              - redukcje ręczną poziomu oświetlenia pojedynczej oprawy, grupy opraw lub całej instalacji,

              - zaprogramowanie oddzielnych krzywych redukcji dla dni pracujących (pon-pt) oraz weekendów (sb-nd),

              - zaprogramowanie wyjątków np. dni świątecznych, podczas których oświetlenie powinno mieć inna charakterystykę,

              - zmiana poziomu redukcji mocy poprzez zdalne przeprogramowanie w dowolnym momencie,

              - pomiar prądu, napięcia, mocy, współczynnika mocy, czasu pracy źródła światła dla pojedynczego punktu świetlnego,

              - dostęp do historycznych parametrów pracy systemu,

              - pomiar czasu pracy sterowników,

              - pomiar czasu pracy źródeł światła,

              - ułatwienie planowania grupowej wymiany źródeł światła,

              - uwzględnienie zaprojektowanego współczynnika utrzymania – utrzymanie stałego strumienia świetlnego w czasie,

              - możliwość zaprogramowania wirtualnej mocy oprawy (w zakresie charakterystyki pracy źródła),

              - sygnalizowanie uszkodzonego źródła światła lub statecznika, zaniku napięcia zasilającego, błędów komunikacji, przekroczonego poziomu mocy lub temperatury,

              - generowanie raportów zużycia energii oraz raportów błędów,

              - dodawanie nowych punktów świetlnych bez konieczności przebudowy istniejącej instalacji (np. prowadzenia dodatkowych przewodów, łączenia obwodów itp.),

              - wprowadzanie położenia punktów albo poprzez podanie współrzędnych geograficznych albo poprzez wskazanie miejsca montażu na mapie,

              - tworzenie kont użytkowników z różnorodnymi poziomami dostępu z możliwością zmiany w dowolnym momencie.

Projektowany system sterowania oświetleniem powinien składać się z jednostki centralnej oraz sterowników lokalnych, montowanych w oprawie, sterujących statecznikiem elektronicznym. Uszkodzenie pojedynczego punktu świetlnego nie może mieć wpływu na prace reszty systemu. System powinien opierać się na komunikacji bezprzewodowej w pasmie ISM 2,4 GHz zgodnej z międzynarodowym standardem ZigBee (IEEE 802.15.4). Poszczególne elementy systemu powinny tworzyć sieć typu MESH. Siec ta powinna cechować się autodiagnostyka – automatycznie wybierać optymalne ścieżki połączeń i samo przekierowywać się w przypadku awarii któregokolwiek z elementów. System sterowania oświetleniem powinien być w stanie pracować zarówno w trybie autonomicznym (załączać oświetlenie wieczorem i wyłączać nad ranem) jak i również w obecności zewnętrznym urządzeń sterujących np. zegarów astronomicznych.

          - Zarządzanie danymi i telekomunikacja.

Podsystem przetwarzania i przechowywania danych powinien zapewniać niezbędną moc obliczeniową oraz przestrzeń na dane poszczególnych systemów dziedzinowych i systemów wspomagających pracę ITS Wałbrzych. Wraz z podsystemem łączności zintegrowanej, powinien tworzyć infrastrukturę informatyczną centrum danych skupiającą zadania obsługi i zarządzania systemami komputerowymi ITS. Infrastruktura Informatyczna systemu ITS może zostać zlokalizowana w jednym budynku z pozostałymi elementami Systemu Monitorowania i Zarządzania Sytuacjami Kryzysowymi Miasta Wałbrzych lub zostać wdrożona w dedykowanych do tego celu budynkach/pomieszczeniach lub będących własnością miasta.