Wałbrzych, dnia 3.12.2018 r.

Znak sprawy: BO.271-111/2018

Wszyscy Wykonawcy

Modyfikacja IV SIWZ

Dotyczy postępowania pn.: „Wykonanie robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn. Dom Pomocy Społecznej – rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych w zakresie przebudowy i adaptacji budynku przy ul. Gen. Władysława Andersa 162A w Wałbrzychu.”.

Działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zamawiający modyfikuje poniższe zapisy w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Część II. Przedmiot zamówienia i termin jego realizacji

BYŁO:

II. Wymagany termin realizacji zamówienia.

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać Roboty objęte przedmiotem Umowy, określone w § 1 Umowy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.07.2019 r.

2. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać decyzję o pozwoleniu na użytkowanie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.08.2019 r.

3. Wykonawca przystąpi do wykonania przedmiotu zamówienia w nieprzekraczalnym terminie 14 dni kalendarzowych od dnia przekazania terenu budowy.

ZMIENIONO NA:

II. Wymagany termin realizacji zamówienia.

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać Roboty objęte przedmiotem Umowy, określone w § 1 Umowy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.09.2019 r.

2. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać decyzję o pozwoleniu na użytkowanie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.10.2019 r.

3. Wykonawca przystąpi do wykonania przedmiotu zamówienia w nieprzekraczalnym terminie 14 dni kalendarzowych od dnia przekazania terenu budowy.

Część VII Dokumentacja przetargowa, pkt 5. Koszt przygotowania oferty i wadium przetargowe ppkt 5.5:

BYŁO:

Każdy Wykonawca w wypadku złożenia oferty na zadanie zobowiązany jest do wniesienia wadium przetargowego w wysokości: 110.000 zł (sto dziesięć tysięcy złotych) najpóźniej do 4.12.2018r. do godz. 10.00

Wadium należy wnieść na konto Urzędu Miejskiego: 60 1020 3668 0000 5302 0430 0984 w Banku PKO BP, przelewem z zaznaczeniem; wadium przetargowe: „Wykonanie robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Dom Pomocy Społecznej – rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych” w zakresie przebudowy i adaptacji budynku przy ul. Gen. Władysława Andersa 162A w Wałbrzychu.”

ZMIENIONO NA:

Każdy Wykonawca w wypadku złożenia oferty na zadanie zobowiązany jest do wniesienia wadium przetargowego w wysokości: 110.000 zł (sto dziesięć tysięcy złotych) najpóźniej do 6.12.2018r. do godz. 10.00

Wadium należy wnieść na konto Urzędu Miejskiego: 60 1020 3668 0000 5302 0430 0984 w Banku PKO BP, przelewem z zaznaczeniem; wadium przetargowe: „Wykonanie robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Dom Pomocy Społecznej – rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych” w zakresie przebudowy i adaptacji budynku przy ul. Gen. Władysława Andersa 162A w Wałbrzychu.”

Część VIII Zasady składania i otwarcia ofert, pkt 1. Miejsce i termin składania ofert:

BYŁO:

Oferty należy składać w siedzibie: Urząd Miejski w Wałbrzychu, Pl. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych, pok. Nr 13 w terminie do dnia: 4.12.2018r. do godz. 10.00

ZMIENIONO NA:

Oferty należy składać w siedzibie: Urząd Miejski w Wałbrzychu, Pl. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych, pok. Nr 13 w terminie do dnia: 6.12.2018r. do godz. 10.00

Część VIII Zasady składania i otwarcia ofert, pkt 2. Miejsce i termin otwarcia ofert:

BYŁO:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie: Urząd Miejski w Wałbrzychu, Pl. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych, pok. Nr 27 w dniu: 4.12.2018r. o godz. 10.10

ZMIENIONO NA:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie: Urząd Miejski w Wałbrzychu, Pl. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych, pok. Nr 27 w dniu: 6.12.2018r. o godz. 10.10

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Karol Grzondziel

Sporządził:

R.Machura