Znak sprawy: WOiSO.BZP.341-22-2/10

Wałbrzych, dnia 11.03.2010r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

- Beneficjent:

Gmina Wałbrzych, siedziba: Plac Magistracki 1,

58-300 Wałbrzych, NIP: 886-25-84-003

- Tytuł projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013,  RPO WD:

Działanie 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców

Priorytet 9 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska („Miasta”)

Tytuł zadania:

Pełnienie czynności zastępstwa inwestycyjnego dla zadań:

  - Zadanie nr 1: „Renowacja kamienic przy ul. Lewartowskiego 14 w Wałbrzychu”

  - Zadanie nr 2: „Renowacja kamienic przy ul. Lewartowskiego 16 w Wałbrzychu”

- Opis przedmiotu zamówienia:

Do obowiązków Inwestora zastępczego będzie należało zarządzanie w zastępstwie Zamawiającego zadaniami, a w szczególności:

1) Administrowanie Umowami zawartymi przez Zamawiającego w Wykonawcami Robót na w/w Zadaniach, w tym pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestycyjnego w następujących specjalnościach

a) w specjalności konstrukcyjno - budowlanej

2) Administrowanie Umowami zawartymi przez Zamawiającego z Instytucjami współfinansującymi Zadanie,

3) Wypełnienie wszystkich wymagań formalno-prawnych obowiązujących Zamawiającego przy   realizacji Zadania, wynikających z przepisów prawa polskiego, a w szczególności Prawa Budowlanego wraz z aktami wykonawczymi,

4) Przekazanie Zadań do użytkowania,

5) Rozliczenie rzeczowo-finansowe Zadania, w tym prowadzenie ewidencji nakładów w układzie rodzajowym i według źródeł finansowania, sporządzanie dowodów OT, oraz sprawozdań dla GUS (Główny Urząd Statystyczny), przygotowywanie danych do rozliczeń i sprawozdań wymaganych przez Instytucje współfinansujące Zadanie,

6) Obsługa okresu rękojmi za wady udzielonego przez Wykonawcę Robót poszczególnych Zadań,

7) Wykonywanie wszystkich innych czynności dotyczących Zadania, na etapie: rozpoczęcia, realizacji, zakończenia, przekazania do użytkowania, w okresie rękojmi za wady i gwarancji - nie opisanych wyżej a koniecznych do wykonania w zastępstwie Zamawiającego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wszystkie obowiązki Wykonawcy zawarte są w załączonym projekcie umowy.

- Termin i miejsce wykonania zamówienia:

Inwestor Zastępczy realizuje Zadania w następujących terminach umownych:

- rozpoczęcie realizacji : od daty podpisania Umowy,

- zakończenie rzeczowe realizacji Zadań :
 a) ,,Renowacja kamienic przy ul. Lewartowskiego 14 w Wałbrzychu” - do 31.08.2010

b) ,,Renowacja kamienic przy ul. Lewartowskiego 16 w Wałbrzychu”-  do 31.08.2010

3)  rozliczenie zadań inwestycyjnych – do 30.09.2010

5. Kryteria wyboru oferty i sposób oceny ofert:

Cena – 100%

Do realizacji niniejszego zamówienia zostanie wybrany Wykonawca, który złoży ofertę z najniższą ceną spośród ważnych ofert.

Szacunkowa wartość robót budowlanych wg kosztorysów inwestorskich:

- Zadanie nr 1: 202 970,00PLN /netto/ (247 623,40PLN /brutto/)

- Zadanie nr 2: 190 798,00PLN /netto/ (232 773,56PLN /brutto/)

6. Warunki udziału w Zapytaniu ofertowym:

- Wymagane doświadczenie – w okresie ostatnich 3 lat pełnienie funkcji Inwestora zastępczego  na co najmniej dwóch zadaniach o podobnym zakresie. (w formie oświadczenia).

- Wymagane doświadczenie – co najmniej trzyletnie doświadczenie na stanowiskach: Kierownik Budowy lub Inżynier Kontraktu lub Inżynier rezydent lub Inspektor Nadzoru w zakresie swojej specjalności. (w formie oświadczenia)

- Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej od prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości co najmniej 300 000PLN. ( w formie oświadczenia)

7. Miejsce, sposób i termin składania ofert:

Złożona oferta powinna co najmniej zawierać:

- nazwę i adres oferenta, NIP, REGON

- nazwę zadania,

- wartość oferty (wartość netto, wartość brutto oraz stawkę podatku VAT)

- datę sporządzenia oferty,

- Podpis Wykonawcy,

- Oświadczenie, potwierdzające spełnienie wymaganych warunków określonych w pkt. 6 ppkt. 1-3  udziału w niniejszym Zapytaniu ofertowym.

Oferty należy składać w terminie do dnia 23.03.2010r. Godz.: 10:00 w siedzibie Zamawiającego, Plac Magistracki 1  (Biuro Zamówień Publicznych, pok. Nr 27), 58-300 Wałbrzych.

Oferta może być również złożona za pośrednictwem faksu /0-74/ 66 55 155, poczty elektronicznej e-mail: l.oczkowicz@um.walbrzych.pl jak również dostarczona osobiście do siedziby Zamawiającego.

8.    Klauzula informacyjna:

W przypadku gdy w określonym terminie nie wpłynie żadna oferta  lub wpłynie/wpłyną mniej niż 2 ważne oferty, Zamawiający unieważni to postępowanie i przeprowadzi ponowne.

Kierownik

Biura Zamówień Publicznych

Marek Pałosz

.