Znak sprawy: WOiSO.BZP.341-77-2/10

Wałbrzych, dnia 28.07.2010r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

- Beneficjent:

Gmina Wałbrzych, siedziba: Plac Magistracki 1,

58-300 Wałbrzych, NIP: 886-25-84-003

- Tytuł projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013,  RPO WD:

Priorytet 6: Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska

Działanie 6.4.: Turystyka Kulturowa

Tytuł zadania:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.:

„Modernizacja Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Wałbrzychu wraz z niezbędnym wyposażeniem na cele prowadzenia punktu informacji turystycznej”

- Opis przedmiotu zamówienia:

Zakres rzeczowy nadzoru inwestorskiego, stanowiącego przedmiot zapytania ofertowego obejmuje:

- nadzór inwestorski nad wykonaniem robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, ofertą Wykonawcy robót budowlanych,

- reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

- nadzór nad wykonaniem całego zakresu rzeczowego zadania objętego dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót,

- nadzór nad jakością wykonywanych robót i kontrola jakości materiałów celem uniknięcia zastosowania materiałów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

- sprawdzenie i odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających w terminie do 2 dni od otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego,

- sprawdzenie i odbiór robót objętych odbiorem końcowym – w terminie 3 dni od zgłoszenia gotowości do odbioru przez Wykonawcę robót budowlanych,

- uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych, których obowiązek przeprowadzenia wynika z z przepisów szczególnych,

- wydawanie kierownikowi budowy poleceń dotyczących usuwania nieprawidłowości i zagrożeń, dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwe wykonanych robót,

- wstrzymanie dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie lub spowodowała niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową,

- analiza i ocena dotycząca proponowanych przez wykonawcę sposobów rozwiązywania powstałych problemów oraz przewidywanych zagrożeń,

- przyjęcie od wykonawcy robót budowlanych skompletowanej całościowej dokumentacji powykonawczej, sprawdzenie jej kompletności,

- uczestniczenie w odbiorze końcowym,

uczestnictwo w procedurze uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Szacunkowa wartość robót budowlanych: 54 972,03zł (netto).

- Termin i miejsce wykonania zamówienia:

Termin wykonania zamówienia: termin rozpoczęcia zadania nie wcześniej niż 6 września 2010r., terminy zakończenia rozliczenia Zadania – 10 dni od daty podpisania protokołu odbioru końcowego, lecz nie później niż do 29.10.2010r.

5. Kryteria wyboru oferty i sposób oceny ofert:

Cena – 100%

Do realizacji niniejszego zamówienia zostanie wybrany Wykonawca, który złoży ofertę z najniższą ceną spośród ważnych ofert.

6. Warunki udziału w Zapytaniu ofertowym:

Wymagane doświadczenie – co najmniej dwuletnia praktyka pełnienia inspektora nadzoru na zabytkach nieruchomych (w formie oświadczenia).

7. Miejsce, sposób i termin składania ofert:

Złożona oferta powinna co najmniej zawierać:

- nazwę i adres oferenta, NIP, REGON

- nazwę zadania,

- wartość oferty (wartość netto, wartość brutto oraz stawka podatku VAT)

- datę sporządzenia oferty,

- Oświadczenie o spełnieniu warunku o posiadaniu wymaganego doświadczenia.

- Podpis Wykonawcy

Oferty należy składać w terminie do dnia 16.08.2010r. Godz.: 15:00 w siedzibie Zamawiającego, Plac Magistracki 1  (Biuro Zamówień Publicznych, pok. Nr 27), 58-300 Wałbrzych.

Oferta może być również złożona za pośrednictwem faksu /74/ 66 55 155, poczty elektronicznej e-mail: l.oczkowicz@um.walbrzych.pl jak również dostarczona osobiście do siedziby Zamawiającego.

Kierownik

Biura Zamówień Publicznych

Marek Pałosz

.