Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Wałbrzych, dnia 28.09.2010r.

Znak sprawy: WoiSO.BZP.341-83-7/10

Wszyscy Wykonawcy

dot. sprawy: WOiSO.BZP.341-83/10

Odpowiedzi na pytania

dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia – Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia”

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. Z 2010r Nr 113 poz. 759 ze zm.) Zamawiający informuje o pytaniach dot. treści SIWZ jakie wpłynęły od Wykonawcy w dniu 14.09.2010r. oraz o odpowiedziach jakich udzielił.

Pytania:

Odpowiedzi:

Ad.1

Ostateczna ilość kontraktów na wykonanie robót budowlanych ustalona zostanie po otrzymaniu kompletnej dokumentacji wykonawczej projektu oraz po konsultacji z Inżynierem Kontraktu.

Ad.2

Zamawiający nie dysponuje harmonogramem realizacji projektu. Zgodnie z przyjętymi założeniami rozpoczęcie procedur przetargowych mających na celu wyłonienie wykonawcy robót planowane jest na listopad 2010 roku, natomiast rozpoczęcie robót na styczeń 2011 roku.

Ad.3

Czynności wyszczególnione w §2 ust.4.3 lit.l) projektu umowy dotyczą robót drogowych i przeprowadzane będą w uzasadnionych przypadkach i na polecenie Inspektora Nadzoru.

Ad.4

Zamawiający nie dopuszcza zmian w zapisach SIWZ i projekcie umowy.

Ad.5

Zamawiający zaakceptuje ogólną polisę OC wykonawcy.

Przewodniczący

Komisji Przetargowej

Marek Małecki