Znak sprawy: BO.271-  20  /2012

Wałbrzych, dnia 24.02.2012r.

WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy zapytania ofertowego na zadanie pn.:

Wykonanie prac projektowo- kosztorysowych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa monitoringu wizyjnego Śródmieścia miasta Wałbrzycha”.

Zamawiajacy udziela odpowiedzi na zadane pytanie:

Pytanie: W zapytaniu ofertowym dot. wykonania projektu „Rozbudowa monitoringu wizyjnego Śródmieścia miasta Wałbrzycha” przyjęto termin opracowania projektu do 30 kwietnia 2012 – naszym zdaniem termin ten nie uwzględnia specyfiki tworzenia dokumentacji projektowej i jest nierealny. Czas potrzebny na opracowanie samych map do celów projektowych z ich zarejestrowaniem w odpowiednim ośrodku geodezyjnym to minimum 2 miesiące więc na projektowanie, uzyskanie wszystkich pozwoleń, zgód, uzgodnień nie ma czasu – czy zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminu realizacji robót? Z naszego doświadczenia wynika, że minimalny termin na zaprojektowanie w/w monitoringu to 6 miesięcy.

Odpowiedź: W związku z zapytaniem Zamawiający informuję, że dokonał zmiany w tym zakresie, nowy  termin wykonania zamówienia to: Od dnia podpisania umowy do dnia 15 czerwca 2012r.

Kierownik

Referatu Zamówień Publicznych

Marek Pałosz