Wałbrzych, dnia 05.11.2012r.

BO.271-118/12

WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy: Postępowania o zamówienie publiczne na wybór wykonawcy zadania pn.:  Wykonanie robót rozbiórkowych na terenie Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia, w zakresie rozbiórki budynku 1a usytuowanego przy ul. Wysockiego 29 w Wałbrzychu, obręb 18 Biały Kamień, działka 208/44

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ustawy dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity  z 2010r., Dz. U.  Nr 113, poz. 759  ze zm.) udziela odpowiedzi na zapytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie:

W  przedmiarze załączonym do SIWZ w zakresie robót rozbiórkowych  znajdują się również roboty o kodzie CPV 45 21 23 13-3 "Roboty budowlane w zakresie muzealiów" – na które skłąda się wykonanie następujących prac:

a/ izolacja pionowa i pozioma istniejących ścian fundamentowych,

b/ pokrycie dachu pozostawionej części budynku 1a,

c/ elewacja pozostawionej części budynku 1a,

d/ elewacja płn.  - zach. ściany budynku nr 1a.

Prosimy o potwierdzenie, że wyżej wymienione roboty wchodzą w zakres realizacji zadania oraz potwierdzenie terminu wykonania zamówienia wg SIWZ, tj. 7 dni od dnia protokolarnego przekazania wykonawcy terenu budowy.

Według naszego doświadczenia podany termin jest nierealny do realizacji zakresu prac remontowych z zachowaniem sztuki budowlanej. W podanym terminie nie da się zachować wymaganych przerw technologicznych przy użyciu materiałów wskazanych w przedmiarze robót.

Odpowiedź:

Przedmiotem przetargu są tylko i wyłącznie prace rozbiórkowe, natomiast przedmiar robót jest tylko materiałem który może pomóc Oferentowi w wycenie koniecznych do wykonania prac rozbiórkowych. Wyszczególnione w zapytaniu Roboty budowlane nie wchodzą w zakres prac koniecznych do wykonania w ramach Prac rozbiórkowych.

Potwierdzamy termin realizacji zadania – 7 dni od dnia podpisania Protokołu przekazania Placu budowy.

Przewodniczący

Komisji Przetargowej

Karol Grzondziel