Wałbrzych, dnia  22.01.2013r.

Znak sprawy: BO.271-7/13

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy postępowania pn.: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania polegającego na zagospodarowaniu terenu ul. Rycerskiej w Wałbrzychu

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010r Nr 113 poz. 759 ze zm.) Zamawiający informuje o pytaniach dot. treści SIWZ jakie wpłynęły od Wykonawców oraz o odpowiedziach jakich udzielił:

Pytanie 1

Czy Zamawiający posiada Miejscowy Plan Zagospodarowania terenu dla terenu objętego inwestycją? Brak MPZP będzie skutkował koniecznością wystąpienia o decyzje lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Odpowiedź 1

Zamawiający posiada Miejscowy Plan Zagospodarowania terenu dla wszystkich działek objętych inwestycją (działki nr 377/2, 377/4, 377/5, 377/7, 377/8, 378/3, 378/4, 379/1, 380/3, 380/4, 380/5, 380/6,  380/7, 383/1, 383/2, 383/3, 384/1, 384/2, 384/3, 389/1, 389/2, 389/3, 390/5, 396/5, obręb nr 27 Śródmieście), za wyjątkiem działki nr 403/1, która nie jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania,  prace na tej działce będą obejmowały wyłącznie prace odtworzeniowe oraz prace dot. sieci podziemnych, w związku z tym decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzja o warunkach zabudowy nie będzie wymagana.

Pytanie 2

Czy zamawiający posiada decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia? Dla inwestycji polegającej na budowie ponad 100 miejsc parkingowych taka decyzja jest niezbędna do uzyskania Pozwolenia na Budowę. Z naszego doświadczenia wynika, że czas wydawania takiej decyzji to min. 2 miesiące jeśli w ramach decyzji nie będzie opracowywany raport oddziaływania na środowisko. W związku z powyższym termin wykonania Projektu Budowlanego 29.03.2013 jest niewykonalny. Czy Zamawiający przewiduje przedłużenie terminu w związku z procedurami administracyjnymi?

Odpowiedź 2

Zamawiający nie posiada decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia. Zamawiający przewiduje przedłużenie terminu w związku z procedurami administracyjnymi, jeśli zajdzie taka konieczność.

Pytanie 3

Czy przedstawiona koncepcja zagospodarowania terenu została zaakceptowana przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków?

Odpowiedź 3

Przedstawiona koncepcja zagospodarowania terenu została zaakceptowana przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Pytanie 4

Czy Zamawiający posiada dokumentację stanu istniejącego (inwentaryzacja, książka obiektu) budynków przewidzianych do rozbiórki?

Odpowiedź 4

Zamawiający nie posiada dokumentacji stanu istniejącego budynków przewidzianych do rozbiórki.

Pytanie 5

Czy Zamawiający posiada wiedzę w jaki sposób połączone są stykające się ściany budynków 5a i 9 oraz 5b i 7?

Odpowiedź 5

Budynki 9 i 7 są budynkami wolnostojącymi.

Pytanie 6

Czy w Zamawiający przewidział również konieczność wykonania przypór stabilizujących budynki 9 i 7? Obecnie ściany zewnętrzne są stabilizowane przez budynek 5a, 5b, 5c, po ich rozbiórce prawdopodobnie wystąpić konieczność podparcia ścian.

Odpowiedź 6

Budynki 9 i 7 są budynkami wolnostojącymi, należy przewidzieć naprawę elewacji wymienionych budynków po wyburzeniach budynków 5a, 5b i 5c.

Pytanie 7

Czy Zamawiający dysponuje na cele budowlane nieruchomościami 9 i 7? Budynki 5a,5b,5c przylegają bezpośrednio do pozostawianych budynków. W ramach rozbiórki konieczne będą co najmniej prace na elewacjach budynków 7 i 9.

Odpowiedź 7

Budynek 9 jest własnością Gminy Wałbrzych, natomiast budynek nr 7 jest budynkiem wspólnotowym, Wykonawca ma obowiązek uzyskać zgodę wspólnoty na prowadzenie prac na elewacjach budynków.

Przewodnicząca Komisji Przetargowej

Marzena Karolewska