Wałbrzych, dnia 18.09.2013r.

Znak sprawy: BO.271- 105/13

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy postępowania pn.: Wykonanie robót budowlanych określanych jako Projekt „Rewitalizacja budynku nr 17 (wieży widokowej)” usytuowanej przy ul. Wysockiego 29 w Wałbrzychu, obręb 18 Biały Kamień, dzłaka 218, dot. zadania pn. „Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia – Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia” POIS.11.01.00-00-005/08 w ramach działania 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym priorytet XI Kultura i dziedzictwo kulturowe Programu Infrastruktura i Środowisko 2007–2013.

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r., poz. 907) Zamawiający informuje o pytaniach dot. treści SIWZ jakie wpłynęły od Wykonawców oraz o odpowiedziach jakich udzielił:

- 1. Prosimy o odpowiedź jaką formę wynagrodzenia przyjął zamawiający w przedmiotowym postępowaniu. Czy jest to wynagrodzenie kosztorysowe polegające na przemnożeniu ceny jednostkowej poszczególnych pozycji z kosztorysu ofertowego wykonawcy przez ilość faktycznie wykonanych prac z danej pozycji, czy może zamawiający przyjął wynagrodzenie ryczałtowe?

Odp.:

W umowie precyzyjnie określono rozliczenie z wykonanych prac jako wynagrodzenie kosztorysowe.

- 2. Czy oferenci mogą modyfikować przekazane przedmiary prac poprzez dopisywanie bądź usuwanie pozycji, lub zmianę ilości przedmiarowych, jeśli uznają, że przedmiar  jest niezgodny z dokumentacją projektową?

Odp.:

Nie. Oferenci nie mają prawa ingerować w przekazane obmiary.

- 3. Prosimy o odpowiedź w jaki sposób będą rozliczane roboty dodatkowe podczas realizacji przedmiotowej inwestycji? Jakie składniki cenotwórcze będą przyjmowane do wyliczania prac dodatkowych, czy będą to składniki z oferty czy składniki z biuletynu cen Sekocenbud dla danego kwartału?

Odp.:

Zamawiający nie przewiduje wystąpienia robót dodatkowych. Umowa zawiera zapisy w jaki sposób zlecone

zzostaną roboty dodatkowe w przypadku ich ewentualnego wystąpienia.

- 4. Prosimy o sprecyzowania w jakiej formie należy załączyć do oferty kosztorys. Czy ma być to kosztorys szczegółowy z zestawieniem R,M,S czy wystarczy kosztorys uproszczony bez zestawienia R,M,S.

Odp.:

Do oferty wystarczy załączyć kosztortys uproszczony.

- 5. W pkt. 22 SIWZ pn: ”Opis sposobu obliczenia ceny”, zamawiający wymaga aby oferenci doliczyli do wartości kosztorysowej kwoty warunkowej (netto) w wysokości 5% ceny określonej na podstawie wycenionego przedmiaru robót. Kwota warunkowa będzie przeznaczona na zapłacenie robót koniecznych wynikających z przekroczenia ilości robót opisanych w pozycjach przedmiaru robót.

W jaki sposób będą rozliczane prace, które przekroczą o 5% ilości robót opisane w pozycjach przedmiaru robót.

Odp.:

Prace które przekroczą o 5% ilości robót opisane w pozycjach przedmiaru będą rozliczane na podstawie cen jednostkowych zawartych w danej pozycji kosztorysu ofertowego.

Przewodniczący

Komisji Przetargowej

Karol Grzondziel