Wałbrzych, dnia 22.10.2013r.

Znak sprawy: BO.271- 147/13

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy postępowania pn.: Modernizacja substancji szkolnej w ramach programu Szkoła od nowa w zakresie - przebudowy boiska szkolnego wraz z elementami małej architektury, ogrodzeniem, drenażem i widownią przy ul. Chałubińskiego 13 w Wałbrzychu

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych 
( Dz.U. z 2013r, poz. 907 ze zmian.) Zamawiający informuje o pytaniach dot. treści SIWZ jakie wpłynęły od Wykonawców oraz o odpowiedziach jakich udzielił:

Pytanie nr 1.

Prosimy o zmianę w § 24 projektu umowy kar za opóźnienie na kary za zwłokę.

Opóźnienie i zwłoka oraz związane z nimi skutki dla stron umowy regulują przepisy kodeksu cywilnego. Określeń  tych  nie należy używać zamiennie. Uprawnienia strony dotkniętej zwłoką bądź tylko opóźnieniem  znacznie się różnią. W obu przypadkach mamy do czynienia z nieterminowością wykonania przyjętych  zobowiązań wynikających np. z umowy.

Jednak zwłoki, czasem nazywanej opóźnieniem kwalifikowanym, dopuszcza się tylko ten dłużnik, który nie wykonał umowy w terminie z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność, czyli od niego zależnych, w przeciwieństwie do tzw. opóźnienia zwykłego, które następuje już wówczas, gdy termin nie zostanie dotrzymany z przyczyn niezależnych od opóźniającego się.

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów dot. kar za opóźnienie zawartych w § 24 projektu umowy. Natomiast zgodnie z zapisem §14 pkt 1. Wykonawca powinien uprzedzić pisemnie o każdej okoliczności mogącej powodować opóźnienie Robót  w  chwili wystąpienia takiej okoliczności, wówczas można stwierdzić czy opóźnienie leży po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 2.

Prosimy o wpisanie do projektu umowy terminu przekazania palcu budowy przez Zamawiającego Wykonawcy, który powinien nastąpić w ciągu 7 dni od podpisania umowy.

Odpowiedź: Zapis taki już istnieje w § 6 pkt.2  ppkt. 3 projektu Umowy

Pytanie nr 3.

Prosimy o zmniejszenie wysokości kar umownych, o których mowa w 
§ 24 projektu umowy:

a. w ust. 1 pkt 1 z 15% na 5%

b. ust. 2 pkt 2 z 500 zł na 250 zł

c. w ust. 2 pkt 3 z 2.000 zł na 1.000 zł

d. w ust. 2 pkt 4 z 500 zł na 250 zł

Odpowiedź: Zamawiający  nie wyraża zgody na proponowane zmiany

Pytanie nr 4.

Prosimy o uwzględnienie poniższych kary umownych w projekcie umowy:

Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

1) za zwłokę w przekazaniu przez Zamawiającego placu budowy w wysokości 250 zł za każdy dzień zwłoki licząc od upływu ustalonego terminu na przekazanie placu budowy

2) za zwłokę w odbiorze w wysokości 1.000 zł za każdy dzień zwłoki, licząc od upływu ustalonego terminu na dokonanie odbioru

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża na wprowadzenie do umowy  proponowanych wyżej zapisów

Pytanie nr 5.

Prosimy o zmianę zapisu w ust. 3 § 22 projektu umowy, ponieważ zgodnie z art. 151:

„1. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.

2. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30 % wysokości zabezpieczenia.

3. Kwota, o której mowa w ust. 2, jest zwracana nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady.”

Niedopuszczalnym jest, aby Zamawiający żądał wydłużenia zabezpieczenia od 60 czy 61 dni.

Odpowiedź: 
Podane w § 22 ust. 3 terminy obejmują cały okres odbiorowy od daty zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia robót do czasu odbioru końcowego trwającego ok. 30 dni i uznania robót przez zamawiającego za należycie wykonane. Zgodnie z art. 151 Ustawy o Zamówieniach Publicznych, termin zwrotu zabezpieczenia zarówno 30 dniowy jak i 15 dniowy będą zachowane.

Pytanie nr 6.

Prosimy o wprowadzenie do SIWZ i projektu umowy poniższych zapisów lub ich części, których wprowadzenie nie będzie stanowiło naruszenia art. 144 Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia.

A. Zmiana terminu i zakresu  realizacji przedmiotu umowy

1. zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi, w szczególności:

- klęski żywiołowe;

- warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w szczególności: temperatury powietrza poniżej 0,0 C, wiatr uniemożliwiający pracę maszyn budowlanych, gwałtowne opady deszczu (oberwanie chmury), śniegu, gradobicie, burze z wyładowaniami atmosferycznymi

- warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń zgodnie z technologią przewidzianą przez producentów

- niewypały i niewybuchy;

- wykopaliska archeologiczne;

- odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka, głazy narzutowe , warunki gruntowe itp.);

- odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub nie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych (bunkry, fundamenty itp.)

- wykonanie robót dodatkowych  lub uzupełniających wpływających na termin wykonania zamówienia podstawowego.

2. zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności:

- nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiającego;

- wstrzymanie robót przez Zamawiającego;

- konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej;

3. zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności:

- przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.;

- odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej

- inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac, w szczególności:

- brak możliwości dojazdu oraz transportu materiałów na teren budowy spowodowany awariami, remontami lub przebudowami dróg dojazdowych

- protesty mieszkańców

- przerwa w dostawie energii elektrycznej, wody, gazu.

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.

B. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia

1. zmiany technologiczne, w szczególności:

a) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka, głazy narzutowe itp.) skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych;

b) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych sieci, instalacji, urządzeń, nie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych (bunkry, fundamenty, ściany szczelne itp.) skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych lub materiałowych;

c) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa

C. Zmiany osobowe

- zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane;

- zmiana osób, przy pomocy których Zamawiający realizuje przedmiot umowy na inne osoby  legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane

- zmiana podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy na innego - dysponującego co najmniej porównywalnym doświadczeniem, potencjałem technicznym i osobowym;

- rozszerzenie lub zmniejszenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie wykonawcy, o ile posłużenie się podwykonawcą doprowadzi do skrócenia terminu wykonania przedmiotu umowy,

D. Pozostałe zmiany

- § 22 siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;

- zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian w zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu;

E. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych:

1.zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego, zmiana dokumentów potwierdzających uregulowanie płatności wobec podwykonawców);

2.zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów miedzy Stronami;

- udzielenie zamówień dodatkowych określonych w przepisach o zamówieniach publicznych

Powyższy katalog zmian wprowadzony uchroni zamawiającego od naruszenia przepisów PZP w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności , które w trakcie realizacji mogą wystąpić.  Zamawiającym będzie uprawniony do skorzystania z powyższych zapisów a nie zobowiązany  do ich zastosowania .

Odpowiedź:  
Zamawiający uwzględni  zapisy proponowane w pkt. A ppkt. 1 lit. c, f,  ; ppkt 2 lit. c oraz ppkt. 3 lit. c

Pytanie nr 7.

Zamawiający w części IV ust. 2 SIWZ wskazał, że cena ofertowa ma charakter  wynagrodzenia kosztorysowego i powinna wynikać wprost z kosztorysu  ofertowego – wycenionego przedmiaru robót

Prosimy zatem o wyjaśnienie zapisu w ustępie 7 w części IV SIWZ, w którym Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do wypełnienia wszystkich pozycji robót opisanych w przedmiarze robót, a jeżeli w przedmiarze robót nie zostały zawarte oddzielne pozycje, to wszystkie roboty muszą być uwzględnione w jednostkowych cenach ryczałtowych istniejących pozycji przedmiaru robót.

Zamawiający winien jednoznacznie wskazać jaki charakter ma wynagrodzenie kosztorysowe czy ryczałtowe

Odpowiedź: 
Wynagrodzenie ma charakter wynagrodzenia kosztorysowego Wynagrodzenie za przedmiot Umowy stanowić będzie wynik iloczynu ilości faktycznie wykonanych Robót, zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru w Książce obmiarów i cen jednostkowych podanych w ofercie Wykonawcy (wycenionym Przedmiarze robót) i/lub cen jednostkowych wyliczonych zgodne z postanowieniami § 28 Umowy.

Niezmienne pozostają ceny jednostkowe na wszystkie Roboty wykonane w trakcie trwania realizacji przedmiotu Umowy.

Pytanie nr 8.

Z uwagi na niedogodne warunki dojazdu na plac budowy oraz ograniczony obszar tego placu, transport prefabrykatów betonowych do wykonania ściany oporowej będzie znacznie utrudniony. Dlatego zwracam się do Państwa z pytaniem czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie muru oporowego bezpośrednio na miejscu budowy?

Odpowiedź:  
Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie muru oporowego na 	miejscu budowy  pod warunkiem że nie wpłynie to na termin wykonania oraz nie zwiększy kosztów Zadania

Przewodnicząca

Komisji Przetargowej

Marzena Karolewska