Wałbrzych, dnia 22.09.2014r.

BO.271-180/2014

WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy:Wykonanie robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn: Termomodernizacja budynku OSiR przy ul. Wysockiego 11a.

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ustawy dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2013r., poz. 907  z późn. zm.) udziela odpowiedzi na zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie 1

Prosimy o załączenie do dokumentacji opinii Konserwatora zabytków, o której mowa w opisie technicznym.  
Odpowiedź 1

Konserwator nie wydał decyzji jedynie zaopiniował dokumentację wraz z zawartymi w niej rozwiązaniami. Jednocześnie załączamy przedmiotowe pismo Konserwatora Zabytków.

Pytanie 2

Prosimy o informację, czy Zamawiający przewiduje wyłączenie obiektu z użytkowania podczas całego okresu trwania robót budowlanych?
Odpowiedź 2

Obiekt będzie funkcjonował do końca roku 2014, następnie w miarę konieczności będą wyłączane poszczególne segmenty.

Pytanie 3

Prosimy o informację czy w związku z krótkim terminem przewidzianym na wykonanie elewacji i dachu (do 15.12.2014) oraz praco- i czasochłonnymi robotami związanymi z remontem elewacji i koniecznością konsultacji tych robót z Konserwatorem Zabytków oraz przy wystąpieniu przyczyn nie należy od Wykonawcy, Inwestor przewiduje możliwość wydłużenia tego terminu.
Odpowiedź 3

Zamawiający przedłuży termin umowy w przypadkach określonych w SIWZ i projekcie umowy.

Przewodnicząca Komisji Przetargowej

Marzena Karolewska