BIW.7011.56.2014                                                                                                PROJEKT

BIW.7011.22.2015

UMOWA Nr ……………………………...………

zawarta w dniu ................................. w Wałbrzychu

pomiędzy:

Gminą Wałbrzych, Plac Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych,

w imieniu której działa:

Roman Szełemej – Prezydent Miasta Wałbrzycha

zwaną dalej „Zamawiającym”

a

..................................................................

zwanym dalej „Wykonawcą”

Niniejsza Umowa została zawarta na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) po przeprowadzonym przetargu nieograniczonym.

Definicje:

Ilekroć w Umowie jest mowa o niżej wymienionych pojęciach, należy przez nie rozumieć poniższe definicje:

- Umowa - oznacza niniejszy dokument zawierający zgodne oświadczenie woli Zamawiającego
i Wykonawcy w formie pisemnej wraz z wymienionymi w jej treści załącznikami o wykonanie prac projektowych wg określonego w niej zakresu rzeczowego prac i w ustalonym terminie,

- Podwykonawca - oznacza osobę prawną lub fizyczną, z którą Wykonawca zawrze umowę
o wykonanie części prac projektowych objętych Umową, w oparciu o procedury określone przez Zamawiającego i będzie wykonywał tę część Umowy za jego pomocą,

- Dokumentacja projektowa – jest to wymagany przepisami zestaw opracowań projektowych niezbędnych do uzyskania decyzji w sprawie pozwolenia na budowę, przeprowadzenia przetargu
na wyłonienie wykonawcy robót budowlano – montażowych, wykonania robót budowlano – montażowych i użytkowania obiektu, a w szczególności: projekty budowlane, projekty wykonawcze, przedmiary robót oraz informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego, (Dz. U. z 2013 roku poz. 1129 j.t.).

- Projekt wykonawczy - jest to projekt techniczny zawierający opis rozwiązań konstrukcyjnych, materiałowych, technologicznych, wykończenia i kolorystyki (jeżeli będą konieczne), w ilości
i z dokładnością wystarczającą dla realizacji robót budowlano-montażowych, sporządzony na podstawie projektu budowlanego i według wskazań Zamawiającego, szczególnie dotyczących zastosowanych materiałów i technologii wykonania robót. Treść opracowań powinna być zgodna z aktualnymi przepisami w tym techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej. Projekt wykonawczy będzie posiadał, przekroje przez wszystkie kondygnacje z zaznaczonymi wysokościami charakterystycznych punktów (rzędnych posadzek, podestów klatek schodowych, tarasów, dachu i kominów, gzymsów, studzienek, murków i poziomu terenu),

Projekt wykonawczy powinien zawierać w szczególności:

- część opisową,

- część rysunkową sporządzoną w skali zapewniającej wystarczającą dokładność
(do uzgodnienia z Zamawiającym),

- wizualizację 3D obiektu przedstawiającą stan projektowany,

- każda branża w projekcie wykonawczym powinna być wykonana osobno i powinna stanowić odrębne opracowanie. Wszystkie rysunki powinny być sporządzone w skali zapewniającej odpowiednią dokładność,

- na etapie sporządzania projektu wykonawczego Wykonawca ma obowiązek uzgodnić wszystkie postanowienia w nich zawarte z Zamawiającym szczególnie w zakresie rozwiązań materiałowych i technologicznych.

- Projekt budowlany – opracowany na podstawie ustaleń Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (jeżeli jest wymagana na podstawie przepisów szczególnych), zgodny z wymaganiami ochrony środowiska, przepisami Prawa budowlanego, wymaganiami Zamawiającego i zasadami wiedzy technicznej dokument stanowiący podstawę do uzyskania decyzji w sprawie pozwolenia na budowę, opracowany zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 z późn. zmianami),

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – opracowania zawierające
w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót, opracowane zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, (Dz. U. z 2013 roku poz. 1129 j.t.),

- Przedmiar robót – wielobranżowy przedmiar robót opracowany zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, (Dz. U. z 2013 roku poz. 1129 j.t.),

- Kosztorys inwestorski – sporządzony na podstawie Dokumentacji projektowej oraz zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389). Wykonawca przekaże w formie drukowanej i elektronicznej. W formie drukowanej kosztorysu zawarta będzie także Księga przedmiarów. Kosztorysy inwestorskie należy sporządzić osobno dla każdej z branż.

- Zbiorcze zestawienie kosztów - zestawienie wszystkich kosztów, które będzie musiał ponieść Zamawiający na etapie realizacji zadania, przygotowane na podstawie kosztorysów inwestorskich,

- Wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę - przygotowany na podstawie ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 roku poz. 1409 z późn. zm.) wraz
z przepisami wykonawczymi,

- Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 roku
poz. 1409 z późn. zm.),

- Prawo zamówień publicznych - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 roku  poz. 907 z późn. zm.),

- Wada - niekompletność dokumentacji lub jakakolwiek nieprawidłowość w dokumentacji projektowej dotycząca części merytorycznej, która zmniejsza wartość użyteczną projektu, jak
i części fizycznej obiektu zbudowanego na podstawie tej dokumentacji,

- Strona lub Strony - oznaczają Zamawiającego i/lub Wykonawcę,

- Strona trzecia - oznacza osobę lub jednostkę inną niż Zamawiający lub Wykonawca,

- Personel - oznacza osoby działające pod kierownictwem lub nadzorem Wykonawcy wyznaczone do wykonania przedmiotu Umowy,

- Siła wyższa- zdarzenie zewnętrzne, nie dające się przewidzieć, którego skutkom nie można było zapobiec, nawet przez dołożenie najwyższej staranności,

- Protokół odbioru końcowego zadania inwestycyjnego – protokół odbioru końcowego robót budowlano – montażowych zrealizowanych na podstawie dokumentacji.

- Kary umowne – wskazane w § 15 projektu Umowy „Kary umowne i odszkodowania”,

- Nadzór autorski – nadzór wynikający z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami) oraz przepisów wykonawczych, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku - o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późniejszymi zmianami).

§ 1

Przedmiot Umowy

- Przedmiotem Umowy jest wykonanie dokumentacji  projektowo - kosztorysowej dla zadania polegającego na:

a) budowie 4 budynków mieszkalnych przy ul. Staszica nr 13, 15, 17 oraz ul. Kubeckiego 3
w Wałbrzychu o wysokości ok. 15m (4 kondygnacje nadziemne w tym poddasze użytkowe
i 1 kondygnacja podziemna przeznaczona pod parking), pokrytych od strony dróg dachem spadowym o kącie nachylenia połaci 45° (z dopuszczeniem lukarn oraz okien połaciowych) oraz dachem płaskim od strony elewacji tylnej na terenie dz. nr ewid. 368, 370, 371, 366
obr. 21 Nowe Miasto, a także adaptacji pomieszczeń w pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku przy ul. Paderewskiego 19 (dz. nr ewid. 367 obr. 21 Nowe Miasto) na funkcję usługową;

b) budowie budynku mieszkalnego przy ul. Paderewskiego 15 o wysokości ok. 15m
(4 kondygnacje nadziemne w tym poddasze użytkowe i 1 kondygnacja podziemna), pokrytego od strony dróg dachem spadowym o kącie nachylenia połaci 45° (z dopuszczeniem lukarn oraz okien połaciowych) oraz dachem płaskim od strony elewacji tylnej na terenie
dz. nr ewid. 359 obr. 21 Nowe Miasto.

W obydwu przypadkach dopuszcza się lokalizację funkcji usługowej w pierwszej kondygnacji nadziemnej. Zadanie obejmuje również uporządkowanie i zagospodarowanie terenu (dodatkowo dz. nr ewid. 369/2, 372/5, 372/6, 372/7, 372/3, 372/4, 372/2 372/1, 375/2, 375/1, 374/3 obr. 21 Nowe Miasto), wyposażenie obszarów w niezbędną infrastrukturę techniczną oraz obiekty małej architektury, a także wykonanie zjazdów z dróg i przejazdów bramowych wewnątrz kwartałów zabudowy.

- Przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1 został podzielony na cztery etapy:

2.1. Etap I obejmuje wykonanie:

a) projektów budowlanych wielobranżowych –  6 egz.,

b) przygotowanie wniosków wraz z niezbędnymi załącznikami o uzyskanie decyzji
o pozwoleniu na budowę – 2 egz.,

2.2. Etap II obejmuje uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę,

2.3. Etap III obejmuje wykonanie:

- projektów wykonawczych dla wszystkich koniecznych branż – 3 egz.,

- kosztorysów inwestorskich – 2 egz.,

- przedmiarów robót – 3 egz.,

- zbiorczego zestawienia kosztów – 2 egz.,

- specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych – 3 egz.,

- forma elektroniczna, płyta CD – 1 szt.,

2.4. Etap IV - prowadzenie nadzoru autorskiego w ramach zadania będącego przedmiotem niniejszej Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się sporządzić i dostarczyć Zamawiającemu przedmiot umowy,
o którym mowa w § 1 ust. 1 w postaci osobnego opracowania dla zadania określonego w ust. 1 lit. a oraz osobnego opracowania dla zadania określonego w ust. 1 lit. b, zgodnie z warunkami określonymi w:

3.1. niniejszej Umowie, oraz w stanowiących jej integralną część:

3.1.1. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

3.1.2. ofercie Wykonawcy,

- Dla całości prac projektowych obowiązkiem Wykonawcy jest:

4.1. uzyskanie we własnym zakresie i na własny koszt niezbędnych (jeżeli będą wymagane na podstawie przepisów szczególnych i jeżeli będą konieczne do opracowania przedmiotu zamówienia) opracowań danych wyjściowych takich jak np.:  decyzje o warunkach zabudowy i  zagospodarowania terenu, decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów, mapy do celów projektowych, badania geotechniczne, decyzje na lokalizację zjazdów z dróg publicznych, inwentaryzacje budowlane i urbanistyczne, operaty ochrony środowiska, operaty geologiczne, operaty górnicze, inwentaryzacje zieleni, badania gruntowe, wypisy z rejestru gruntów, mapy ewidencji gruntów, warunki przyłączenia mediów, promesy gestorów sieci, a także inne niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy.

4.2. uzyskanie uzgodnień (w tym BHP, p.poż.), materiałów, decyzji, i innych niezbędnych
do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia we własnym zakresie i na własny koszt
za wyjątkiem wskazanych w obowiązkach Zamawiającego.

4.3.Współpraca z Zamawiającym na etapie uzyskiwania zgody właścicieli działek, które będzie obejmować inwestycja i ewentualnie, jeżeli będą konieczne do zrealizowania zadania, także działek sąsiednich, polegająca na przygotowaniu odpowiednich wniosków zawierających niezbędne dane
na temat planowanej inwestycji.

- Wszystkie dokumenty wymienione w ust. 2 Wykonawca dostarczy w formie drukowanej
w ilościach podanych w ust. 2, a także w formie elektronicznej na płycie CD (w formacie *.pdf
i *dwg, część kosztowa, tj. przedmiary robót i kosztorysy w plikach *PDF i *xls). Niedopuszczalne są rozbieżności pomiędzy zapisem elektronicznym, a formą pisemną oraz pomiędzy poszczególnymi opracowaniami, a w przypadku zaistnienia takich niezgodności
w trakcie trwania prac budowlano– montażowych, kosztami z tego tytułu Zamawiający obciąży Wykonawcę.

§ 2

Kolejność ważności dokumentów

W przypadku wątpliwości interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu prac projektowych określonych w Umowie oraz zakresu praw i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, będzie obowiązywać następująca kolejność ważności n/w dokumentów:

a) Umowa,

b) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

c) oferta Wykonawcy.

§ 3

Koordynacja.

- Przedstawicielem Zamawiającego będzie: Pan Jakub Stolicki, z którym należy uzgadniać sprawy związane z realizacją Umowy.

- Przedstawicielem Wykonawcy, odpowiadającym za koordynację całego zadania będzie: ......................

- Wykonawca wyznacza Projektanta w osobie: ..........................., w myśl przepisów ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.).

§ 4

Obowiązki Zamawiającego.

Do obowiązków Zamawiającego należy:

  - uzgadnianie na bieżąco rozwiązań projektowych przedstawianych przez Wykonawcę,

  - odbiór przedmiotu Umowy,

  - zapłata wynagrodzenia.

§ 5

Obowiązki Wykonawcy.

Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

- Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane do projektowania zgodnie z Prawem Budowlanym.

- Wykonanie prac projektowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z:

2.1. Prawem Budowlanym,

2.2.  rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75
poz. 690 z późniejszymi zmianami),

2.3. uzgodnieniami, warunkami przyłączeniowymi, decyzjami, i innymi materiałami, niezbędnymi do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy,

2.4. rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych i lokali wchodzących
w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych (Dz. U.
z 2015 roku, poz. 210)

2.5. rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129) zgodnie z którymi przedmiary robót i kosztorysy mają nawiązywać do specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych:

a)   przedmiar robót powinien zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz ze wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, tj. odpowiednie specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.

b) tabele przedmiaru robót powinny zawierać pozycje przedmiarowe odpowiadające robotom podstawowym, ulegającym odbiorowi. W tabelach przedmiaru robót nie należy uwzględniać robót tymczasowych - robót, które są projektowane                          i wykonywane jako potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych,
z wyłączeniem przypadków, gdy istnieją uzasadnione podstawy do ich odrębnego rozliczenia. Dodatkowo w każdej pozycji przedmiaru należy podać numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, zawierającej wymagania dla danej pozycji przedmiaru, w tym opis robót tymczasowych, nie ulegających odbiorowi.

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych powinny zawierać wyszczególnienie i opis robót podstawowych ulegających odbiorowi wraz z opisem przynależnych do nich prac towarzyszących i robót tymczasowych.

d) w przypadku gdy opracowana dokumentacja będzie wskazywać na konkretne produkty, materiały z podaniem nazwy producenta lub innych oznaczeń konkretyzujących producenta, Wykonawca poda parametry kluczowe dopuszczające zastosowanie produktów lub materiałów równoważnych. Wskazane parametry kluczowe będą wskazywały także standard i jakość materiałów
i urządzeń.

- Terminowe wykonanie prac objętych Umową.

- Uzyskanie pisemnej akceptacji projektu budowlanego przez Zamawiającego przed złożeniem wniosku o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę.

- Pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie rzeczowej realizacji zadania.

§ 6

Nadzór autorski

- Wykonawca ma obowiązek zapewnić sprawowanie nadzoru autorskiego przez projektantów – autorów poszczególnych opracowań branżowych, celem zapewnienia ciągłości realizacji inwestycji.

- Nadzór autorski obejmuje w szczególności:

  - stwierdzenie w toku realizacji inwestycji zgodności rozwiązań technicznych, materiałowych 
i użytkowych z dokumentacją projektową, decyzją o pozwoleniu na budowę oraz  obowiązującymi przepisami i normami,

  - uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie Wykonawcy robót budowlanych wątpliwości powstałych w toku realizacji inwestycji, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru Zamawiającego oraz do wykonania prac projektowo – kosztorysowych, związanych z koniecznością realizacji robót dodatkowych,

  - uzgadnianie z Zamawiającym i Wykonawcą robót możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do rozwiązań przewidzianych w dokumentacji projektowej, zgłaszanych przez Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia otrzymania takiego zgłoszenia,

  - udział Wykonawcy w komisjach i naradach technicznych, odbiorze inwestycji na każde żądanie Zamawiającego.

- Nadzór autorski będzie pełniony według potrzeb wynikających z postępu robót budowlanych,
na każde pisemne (w tym przesłane pocztą elektroniczną) lub telefoniczne wezwanie Zamawiającego, przy czym wezwanie lub zawiadomienie będzie przesłane na dwa dni robocze przed terminem spotkania na budowie. Wykonawca zobowiązuje się w przypadkach nagłych, wymagających pilnego pobytu na budowie stawić się na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie.

- Projektant zobowiązany jest uczestniczyć w postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację robót budowlanych w oparciu o dokumentację projektową będącą przedmiotem niniejszej umowy, a w szczególności poprzez udzielanie odpowiedzi i wyjaśnień na zapytania wykonawców
na etapie postępowania przetargowego oraz w trakcie wykonywania robót budowlanych, udzielania wyjaśnień w sprawie dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań
w możliwie najkrótszym terminie, lecz nie dłuższym niż 3 dni. Wymienione czynności Wykonawca wykona w ramach wynagrodzenia za wykonaną dokumentację projektową w ramach niniejszej umowy.

- Projektant zobowiązany jest w szczególności do dokonania oraz przekazania Zamawiającemu
w wyznaczonym terminie zmian, uzupełnień i poprawek, wynikłych z niezgodności opracowania projektowego ze stanem faktycznym lub z błędów Projektanta. Wszelkie prace wynikłe
w przyczyn, o których mowa powyżej, wykonane będą w ramach wynagrodzenia za wykonaną dokumentację projektową w ramach niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać nieodpłatnie w wyznaczonym terminie opracowanie wynikające z poprawienia błędów i uzupełnienia o oczywiste braki dokumentacji projektowej stanowiącej podstawę do realizacji robót, a których brak stwierdzono w czasie realizacji robót budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej.

- Wynagrodzenie za pełnienie nadzoru autorskiego, o którym mowa w § 17 ust. 2 pkt. 2.2. nie obejmuje czynności związanych z koniecznością wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian wynikających z sytuacji, których nie można było przewidzieć przed rozpoczęciem robót budowlanych , a niewynikających z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

- Za sporządzenie zmiany w dokumentacji, o której mowa w ust. 7 Zamawiający zapłaci Wykonawcy jak za prace dodatkowe według odrębnego zamówienia i uzgodnionego wynagrodzenia.

§ 7

Podzlecanie prac projektowych

- Wykonawca zobowiązany jest uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego na zlecenie określonych prac projektowych Podwykonawcom przed ich zleceniem.

- Przed zawarciem umów z Podwykonawcami prac projektowych Wykonawca zobowiązuje się udzielić Zamawiającemu wszelkich informacji dotyczących Podwykonawców, w tym przekazać Zamawiającemu do akceptacji projekt umowy z Podwykonawcą.

- Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z Podwykonawcami takiego zakresu odpowiedzialności za wady przez klauzulę dotyczącą gwarancji jakości, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu gwarancji jakości.

- Zamawiający ma prawo nie wyrazić zgody na udzielenie zamówienia konkretnemu Podwykonawcy, może też, w przypadku powzięcia uzasadnionych podejrzeń, że kwalifikacje Podwykonawcy nie gwarantują odpowiedniej jakości zamówionych prac projektowych lub dotrzymania terminów, żądać od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za prace projektowe, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców.

- Na żądanie Zamawiającego Podwykonawca, nie później niż w terminie 6 dni od daty zgłoszenia żądania, udokumentuje zapłatę dokonaną przez Wykonawcę na rzecz Podwykonawcy za realizację świadczeń objętych umową. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z Podwykonawcami zapisu, umożliwiającego Zamawiającemu wystawienie w/w żądania.

- Wykonawca ma obowiązek regulować swoje zobowiązania względem Podwykonawców niezwłocznie po otrzymaniu od Zamawiającego zapłaty za wykonanie części Umowy realizowanych przez Podwykonawców. Zamawiający wstrzyma wypłatę wynagrodzenia dla Wykonawcy do czasu przedłożenia przez Wykonawcę dowodu uregulowania zobowiązań wobec Podwykonawców bez prawa Wykonawcy do żądania odsetek za zwłokę.

§ 8

Opóźnienie prac projektowych

1. Wykonawca winien uprzedzić pisemnie Zamawiającego o każdej okoliczności mogącej powodować opóźnienie prac projektowych podając przyczyny i skutki opóźnienia. Zawiadomienie to powinno zostać przedstawione Zamawiającemu w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności powodujących konieczność jego sporządzenia. Niewykonanie tych obowiązków pozbawia Wykonawcę prawa powoływania się na w/w przyczynę w opóźnieniu wykonania robót
(z wyłączeniem siły wyższej).

2. Jeżeli, w stosunku do terminów realizacji przedmiotu Umowy określonych w § 9 ust. 1
nastąpi opóźnienie ponad 30 dni w wykonaniu przedmiotu Umowy, Zamawiający może przerwać wykonywanie prac projektowych przez Wykonawcę i odstąpić od Umowy.

- W przypadku opisanym w ust. 2 Wykonawca nie jest uprawniony do kierowania jakichkolwiek roszczeń do Zamawiającego z tytułu odstąpienia przez niego od Umowy.

§ 9

Termin wykonania przedmiotu Umowy

1. Ustala się następujące terminy wykonania poszczególnych etapów przedmiotu umowy:

1.1 przedmiot Umowy określony w § 1 ust. 2 pkt. 2.1 do dnia …................................................

1.2. przedmiot Umowy określony w § 1 ust. 2 pkt 2.2 do 65 dni od dnia złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę,

1.3. przedmiot Umowy określony w § 1 ust. 2 pkt 2.3 do dnia ….................................................

1.4. przedmiot Umowy określony w § 1 ust. 2 punkt 2.4. w trakcie rzeczowej realizacji zadania.

2. Przez termin wykonania przedmiotu Umowy, o którym mowa w ust. 1:

2.1. pkt 1.1. oraz pkt 1.3. - rozumie się datę podpisania protokołu przekazania,

2.2. pkt 1.2. - rozumie się datę uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę,

2.3. punkt 1.4. - rozumie się datę zakończenia rzeczowej realizacji zadania.

§ 10

Ubezpieczenia

1. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmującego co najmniej zakres działalności związany z realizacją przedmiotu Umowy, z sumą gwarancyjną nie mniejszą niż:

  - 1 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w przypadku ubezpieczeń dedykowanych wyłącznie ryzykom wynikającym z realizacji niniejszej Umowy,

  - 2 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w przypadku objęcia realizacji niniejszej umowy ubezpieczeniem ogólnym posiadanym przez podmiot;

- dla ubezpieczeń dobrowolnych dopuszcza się stosowanie franszyzy redukcyjnej/udziału własnego dla szkód rzeczowych w wysokości nie przekraczającej 10 000 zł.

2. Zakres umowy (umów) ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 powinien obejmować:

2.1. obowiązkowe ubezpieczenie OC architektów oraz inżynierów budownictwa w związku
z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami obejmujące osoby sprawujące bezpośrednie kierownictwo
i odpowiedzialne za dokumentację projektową;

2.2. w przypadku, gdy ubezpieczenie wymienione w pkt 2.1. zawarte jest na sumę gwarancyjną niższą niż wskazana w ust. 1 (lecz nie niższą niż wynikająca z obowiązujących przepisów,
tj. równowartość 50 000 EURO) – dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
(tzw. nadwyżkowe) w zakresie pokrywającym ryzyka wynikające z zadań realizowanych
na podstawie niniejszej Umowy, w tym obejmujące ryzyko czystych strat finansowych do pełnej wysokości sumy gwarancyjnej, a także obejmującej szkody wyrządzone na skutek rażącego niedbalstwa; ubezpieczenie dobrowolne powinno w szczególności zapewniać pokrycie roszczeń
w przypadkach, w których suma gwarancyjna ubezpieczenia obowiązkowego będzie  niewystar-czająca oraz stosować analogiczny czasowy zakres odpowiedzialności (trigger) jak
w ubezpieczeniu obowiązkowym;

2.3. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą obejmującą:

a. podmiot Umowy, w zakresie nie objętym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej zawodowej, opisanym w pkt 2.1 i 2.2.,

b. jeśli Wykonawca w zakresie realizacji Umowy korzysta z podwykonawców umowa ubezpieczenia powinna obejmować ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy za szkody wyrządzone przez podwykonawców; podwykonawcy realizujący czynności projektowe zobowiązani są posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej w zakresie analogicznym jak obowiązują Wykonawcę,

c. szkody wyrządzone na skutek rażącego niedbalstwa.

3. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Gminie potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii dokumentów ubezpieczenia (polis) najpóźniej do dnia podpisania Umowy oraz na żądanie Zamawiającego dowodu opłacenia wymagalnej składki ubezpieczeniowej lub jej raty.

4. Gmina zastrzega sobie prawo odrzucenia polisy nie spełniającej wymogów określonych
w niniejszej Umowie.

5. Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone Gminie oraz osobom trzecim w wyniku czynności wynikających lub związanych z jakimkolwiek działaniem, zaniechaniem, zaniedbaniem lub uchybieniem ze strony Wykonawcy lub jego personelu pracowniczego, przedstawicieli lub podwykonawców w wykonywaniu obowiązków wynikających
z niniejszej Umowy, lub naruszeniem przez Wykonawcę któregokolwiek z oświadczeń, zobowiązań lub uzgodnień zawartych w niniejszej Umowie.

§ 11

Przebieg prac projektowych i ich odbiór

- W trakcie trwania prac projektowych Wykonawca co najmniej raz w miesiącu lub na żądanie Zamawiającego jest zobowiązany informować na piśmie o ich postępie.

- Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca będzie przedstawiał zaawansowanie prac projektowych na spotkaniach zorganizowanych przez Zamawiającego. W ramach tych spotkań Wykonawca będzie przedstawiał: szkice, rysunki, opisy itp.

- W trakcie trwania prac projektowych Wykonawca ma obowiązek uzgadniać pisemnie rozwiązania materiałowe, kolorystyczne i inne, które mają wpływ na koszty budowy oraz eksploatację.

4. Ustala się następujące rodzaje odbiorów:

4.1. Odbiór częściowy przedmiotu Umowy – polegający na ocenie wykonania poszczególnych etapów przedmiotu Umowy, o których mowa w § 1 ust. 2.

4.2. Odbiór końcowy dokumentacji projektowej – polegający na ocenie końcowej wykonania  dokumentacji projektowo – kosztorysowej, o której mowa w § 1 ust. 2 punkt 2.1., 2.2. i 2.3.

4.3. Odbiór końcowy przedmiotu Umowy – polegający na ostatecznej ocenie wykonania przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 i 2.

5. Odbiór częściowy przedmiotu Umowy będzie połączony z przekazaniem części przedmiotu Umowy określonych dla poszczególnych etapów przedmiotu umowy.

- Od daty dokonania odbioru końcowego dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszej Umowy  określonej w § 1 ust. 1 liczy się bieg terminu okresu gwarancji jakości.

§ 12

Czynności odbiorowe

- W czynnościach odbioru powinni uczestniczyć:

1.1. Przedstawiciele Zamawiającego,

1.2. Przedstawiciele Wykonawcy.

- Po wykonaniu każdego etapu i całości przedmiotu Umowy określonego w § 1 Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego oraz przekaże przedmiot Umowy do siedziby Zamawiającego (58-300 Wałbrzych, ul. Kopernika 2 pok. 203). Z przekazania każdej części przedmiotu Umowy określonej w § 1 ust. 2 zostanie sporządzony protokół przekazania.

- W ramach przekazywania części lub całości przedmiotu Umowy Wykonawca, na życzenie Zamawiającego, przedstawi Zamawiającemu przyjęte rozwiązania projektowe, na spotkaniu zorganizowanym przez Zamawiającego. Wykonawca do przedstawienia przedmiotu Umowy wykona odpowiednie prezentacje w wersji elektronicznej i w postaci tablic informacyjnych.

- Po przekazaniu Zamawiającemu części lub całości przedmiotu Umowy określonego w § 1 Zamawiający w ciągu 30 dni  sprawdzi przedmiot Umowy. Ze sprawdzenia Zamawiający sporządzi protokół sprawdzenia.

- Jeżeli Zamawiający podczas sprawdzenia stwierdzi wady w przekazanym przedmiocie Umowy,
to zwróci go wraz z protokołem sprawdzenia Wykonawcy do poprawy, jednocześnie wyznaczając termin jej ponownego przekazania.

- Po sprawdzeniu i uznaniu przez Zamawiającego części lub całości przedmiotu Umowy
za należycie wykonany, w ciągu 7 dni roboczych od dnia sporządzenia protokołu sprawdzenia, sporządzony zostanie protokół zdawczo – odbiorczy. Za datę odbioru całości lub części przedmiotu Umowy uważa się datę podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

- Dokumentacja projektowa stanowiąca przedmiot Umowy będzie zaopatrzona w pisemne oświadczenie Wykonawcy, że jest wykonana zgodnie z Umową i kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

§ 13

Rękojmia za wady

  - Rękojmia obowiązywać będzie przez okres 2 lat od dnia odbioru końcowego dokumentacji projektowej będącej przedmiotem Umowy.

  - Bieg terminu rękojmi za wady rozpoczyna się od daty zakończenia odbioru końcowego dokumentacji projektowej będącej przedmiotem Umowy i uznaniu jej przez Zamawiającego
za należycie wykonaną. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru końcowego dokumentacji projektowej wad nadających się do usunięcia, od daty zakończenia odbioru końcowego dokumentacji projektowej rozpoczyna się okres rękojmi za wady wyłącznie dla elementów odebranych bez wad i uznanych za należycie wykonane, natomiast dla elementów, na których stwierdzono wady, okres rękojmi za wady rozpoczyna się dopiero od daty protokolarnego stwierdzenia usunięcia wad.

  - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu Umowy.
W okresie rękojmi za wady Wykonawca usunie stwierdzone wady na własny koszt. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w wymaganym terminie, Zamawiający usunie wady we własnym zakresie lub przez stronę trzecią na koszt Wykonawcy niniejszej umowy – bez utraty praw
do rękojmi za wady.

  - O zauważonych wadach w przedmiocie Umowy w okresie rękojmi za wady, Zamawiający pisemnie zawiadomi Wykonawcę w terminie 3 dni od ich ujawnienia.

  - Za szkodę powstałą wskutek zaniechania zawiadomienia Wykonawcy o ujawnionych wadach
w przedmiocie Umowy ponosi odpowiedzialność Zamawiający.

  - Wady w przedmiocie Umowy ujawnione w okresie rękojmi Wykonawca jest zobowiązany usunąć w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego pisemnego zawiadomienia, o którym mowa w ust. 4.

  - Jeżeli usunięcie wad ze względów technicznych nie jest możliwe w terminie wskazanym w ust. 6, Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić o tym pisemnie Zamawiającego. Zamawiający wyznaczy nowy termin. Niedotrzymanie przez Wykonawcę wyznaczonego terminu będzie zakwalifikowane jako odmowa usunięcia wad. Zamawiający usunie wady we własnym zakresie lub przez stronę trzecią na koszt Wykonawcy niniejszej umowy – bez utraty praw do rękojmi za wady.

  - W przypadku niekompletności dokumentacji objętej dokumentacji umową, koszt wykonania dokumentacji uzupełniającej w całości pokryje Wykonawca dokumentacji.

  - Jeżeli ujawnione i poprawione wady zostaną uznane za istotne co spowoduje odstąpienie
od zatwierdzonego razem z decyzją o pozwoleniu na budowę, Projektu budowlanego, Wykonawca uzyska decyzję o zmianie decyzji o pozwoleniu na budowę.

  - Termin rękojmi w ramach usunięcia przez Wykonawcę wad, biegnie na nowo od daty protokolarnego stwierdzenia usunięcia wad i uznania tego elementu za pozbawiony wad.

§ 14

Gwarancja jakości

- Pisemna gwarancja jakości na wykonaną dokumentację projektową obowiązywać będzie przez okres od dnia odbioru dokumentacji projektowej będącej przedmiotem Umowy określonej w § 11 ust. 4 punkt 4.2. do dnia odbioru końcowego robót budowlano - montażowych wykonanych na podstawie dokumentacji będącej przedmiotem Umowy.

- Gwarancja obowiązywać będzie nie dłużej niż w okresie …............ lat od dnia odbioru końcowego dokumentacji będącej przedmiotem umowy.

- Wykonawca wystawi dokumenty gwarancyjne, które zostaną wydane Zamawiającemu przy podpisywaniu protokółu zdawczo - odbiorczego, potwierdzającego odbiór dokumentacji projektowo - kosztorysowej.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady przedmiotu Umowy. W okresie gwarancji jakości Wykonawca usunie stwierdzone wady na własny koszt, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, podanym w pisemnym powiadomieniu. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w wymaganym terminie, Zamawiający może usunąć wady we własnym zakresie lub przez osobę trzecią na koszt Wykonawcy – bez utraty praw do gwarancji jakości.

- Jeżeli usunięcie wad ze względów technicznych nie jest możliwe w terminie wskazanym w ust. 4, Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić o tym pisemnie Zamawiającego. Zamawiający wyznaczy nowy termin. Niedotrzymanie przez Wykonawcę wyznaczonego terminu będzie zakwalifikowane jako odmowa usunięcia wad. Zamawiający może usunąć wady we własnym zakresie lub przez stronę trzecią na koszt Wykonawcy niniejszej umowy – bez utraty praw do rękojmi za wady.

- O ujawnionych wadach w okresie gwarancji jakości w przedmiocie Umowy Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, w formie pisemnej w terminie do 3 dni od dnia ich ujawnienia.

- Jeżeli ujawnione i poprawione wady zostaną uznane za istotne co spowoduje odstąpienie od zatwierdzonego razem z decyzją o pozwoleniu na budowę, Projektu budowlanego, Wykonawca uzyska decyzję o zmianie decyzji o pozwoleniu na budowę.

§ 15

Kary umowne i odszkodowania

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od Umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 15% wynagrodzenia umownego netto określonego w § 17 ust. 1 Umowy.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

2.1. za opóźnienie w wykonaniu i dostarczeniu części lub całości przedmiotu Umowy,
w wysokości 0,2 % wynagrodzenia netto określonego w § 17 odpowiednio dla danej części lub całości przedmiotu Umowy, za każdy dzień opóźnienia, po bezskutecznym upływie terminu określonego w § 9 Umowy.

2.2. za opóźnienie w usunięciu wad w części lub całości przedmiotu Umowy, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia netto określonego w § 17 odpowiednio dla danej części lub całości przedmiotu Umowy, za każdy dzień opóźnienia, licząc od ustalonego terminu usunięcia wad. Jeżeli po dwukrotnym wezwaniu Wykonawcy do usunięcia wad w przedmiocie Umowy, wskazanych przez Zamawiającego, Wykonawca nie usunie skutecznie wskazanych wad, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy.

2.3. za odstąpienie od Umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca
w wysokości 15 % wynagrodzenia umownego netto określonego w § 17 ust. 1 za wykonanie całości przedmiotu Umowy.

2.4. za opóźnienie w usunięciu wad w okresie rękojmi za wady i gwarancji jakości w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego netto określonego w § 17 ust. 1 za wykonanie całości przedmiotu Umowy, za każdy dzień opóźnienia,

2.5. za przekroczenie terminu wskazanego w § 6 ust. 4, 5 i 6 w wysokości 0,2% wynagrodzenia  netto określonego w § 17 ust. 1 za wykonanie całości przedmiotu Umowy, za każdy dzień opóźnienia,

2.6. za niestawienie się na wezwanie Zamawiającego w terminie, o którym mowa w § 6 ust. 3
w wysokości 50,00 zł za każdy dzień opóźnienia.

3. Z tytułu odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, wskutek okoliczności wyszczególnionych
w § 20 ust. 2 punkt 1 Umowy, Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu
z tytułu wykonania części Umowy.

4. Jeżeli kary umowne nie pokrywają poniesionych szkód, Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionych szkód,
na zasadach ogólnych.

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie mu kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

- Strony nie będą ponosiły odpowiedzialności za częściowe lub całkowite niewywiązanie się
z Umowy spowodowane działaniem Siły wyższej.

§ 16

Odpowiedzialność

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie skutki nie wykonania lub nienależytego wykonania Umowy w stosunku do Zamawiającego, jak też spowodowane działaniami lub zaniechaniami osób i podmiotów, za które ponosi odpowiedzialność, a w szczególności:

1.1. za odpowiednie wykonanie prac, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

  - za wszelkie związane z wykonaniem prac naruszenia praw patentowych i innych praw własności przemysłowej, praw autorskich i autorskich praw pokrewnych oraz za wszelkie szkody powstałe z tego tytułu.

- Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, z pomocą których wykonuje przedmiot Umowy, jak również osób, którym wykonanie zobowiązań powierza, jak za własne dzieło.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za przedmiot Umowy w myśl Prawa Budowlanego.

§ 17

Wynagrodzenie

- Za wykonanie przedmiotu Umowy Strony ustalają wynagrodzenie w wysokości:

netto: .......................  złotych,

netto słownie: ...........................,

brutto: ....................... złotych,

brutto słownie: .................................

- Kwota określona w ust. 1 zostaje podzielona na 2 części:

2.1. za wykonanie przedmiotu Umowy określonego w § 1 ust. 2 pkt 2.1., 2.2., 2.3.,

netto: ........................  złotych,

netto słownie: ................................

brutto: ....................... złotych,

brutto słownie: ......................................,

w podziale na:

2.1.1. za wykonanie przedmiotu Umowy określonego w § 1 ust. 2 pkt 2.1. (40% wartość wynagrodzenia określonego w pkt. 2.1.) :

netto: ........................  złotych,

netto słownie: ................................

brutto: ....................... złotych,

brutto słownie: ......................................,

2.1.2. za wykonanie przedmiotu Umowy określonego w § 1 ust. 2 pkt 2.2. (10% wartość wynagrodzenia określonego w pkt. 2.1.):

netto: ........................  złotych,

netto słownie: ................................

brutto: ....................... złotych,

brutto słownie: ......................................,

2.1.3. za wykonanie przedmiotu Umowy określonego w § 1 ust. 2 pkt 2.3. (50% wartość wynagrodzenia określonego w pkt. 2.1.):

netto: ........................  złotych,

netto słownie: ................................

brutto: ....................... złotych,

brutto słownie: ......................................,

2.2. za wykonanie przedmiotu Umowy określonego w § 1 ust. 2 pkt 2.4. (za każdy dzień pobytu na budowie):

netto: ........................  złotych,

netto słownie: ................................

brutto: ....................... złotych,

brutto słownie: ......................................,

Szacunkowa liczba wizyt w ramach pełnionego nadzoru autorskiego wynosić będzie 30 (trzydzieści),
co daje szacunkowo kwotę: .................. złotych netto (słownie: ...................... netto), ............. złotych brutto (słownie: ................................. brutto). Ostateczne wynagrodzenie za nadzór autorski zostanie ustalone po określeniu ilości odbytych wizyt na budowie. Kwota za każdą wizytę obejmuje wszelkie koszty związane z pobytem, a także koszty czynności wykonywanych poza placem budowy, a będące konsekwencją uzgodnień poczynionych na budowie.

- Podatek VAT będzie płacony w kwotach należnych według stawek VAT, obowiązujących
na dzień wystawienia faktury.

- Zapłata wynagrodzenia będzie następowała przelewami na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany przez Wykonawcę na wystawionych fakturach w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu poprawnie wystawionej faktury VAT.

- Faktury VAT należy zaadresować na Zamawiającego tj. Gminę Wałbrzych, Plac Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych, NIP 886-25-84-003.

- Cedowanie wierzytelności z tytułu realizacji przedmiotu Umowy na osoby trzecie możliwe jest za wyłączną zgodą Prezydenta Miasta Wałbrzycha.

§ 18

Faktury

- Ustala się, że faktury zostaną wystawione za zrealizowanie poszczególnych Etapów zadań, 
o których mowa w § 1, w wysokościach, o których mowa w § 17 ust. 1 i 2., tj. za wykonanie przedmiotu Umowy określonego w:

1.1. § 1 ust. 2 pkt 2.1. fakturę w wysokości określonej w § 17 ust. 2 pkt 2.1. ppkt 2.1.1.,

1.2. § 1 ust. 2 pkt 2.2. fakturę w wysokości określonej w § 17 ust. 2 pkt 2.1. ppkt 2.1.2.,

1.3. § 1 ust. 2 pkt 2.3. fakturę w wysokości określonej w § 17 ust. 2 pkt 2.1. ppkt 2.1.3.,

1.4. § 1 ust. 2 pkt 2.4. fakturę w wysokości określonej w § 17 ust. 2 pkt 2.2.

2.  Podstawą do wystawienia faktur określonych w ust. 1 jest:

1.1. dla faktur określonych w ust. 1 pkt 1.1. oraz 1.3. – protokół zdawczo-odbiorczy,

1.2. dla faktur określonych w ust. 1 pkt 1.2. - decyzja o pozwoleniu na budowę,

1.3. dla faktury określonej w ust. 1 pkt 1.4.  – protokół odbioru końcowego zadania inwestycyjnego.

§ 19

Zmiana Umowy

Wszelkie zmiany niniejszej umowy muszą być zgodne z art. 144 prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oraz zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, stanowiącej załącznik przetargu nieograniczonego przedmiotowego zadania, a także wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 20

Odstąpienie od Umowy

1. Każda ze stron może odstąpić od Umowy w przypadkach wskazanych w Umowie 
i określonych w przepisach prawa.

2. Zamawiający może odstąpić od Umowy w następujących przypadkach:

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. Zamawiający w tym przypadku może od Umowy odstąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia w formie pieniężnej należnego mu z tytułu wykonania części Umowy do momentu odstąpienia od Umowy,

2) z przyczyn określonych w  § 8 ust. 2 , § 15 ust. 2 punkt 2.2 Umowy,

3) jeżeli Wykonawca wykonuje opracowania wadliwie lub w sposób sprzeczny z umową, niezgodnie z ustaleniami lub zaleceniami Zamawiającego i pomimo wezwania do zmiany sposobu wykonania, wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu nie wywiązuje się należycie z umowy,

4) wykonywania przez Wykonawcę prac projektowych z naruszeniem Umowy.

3. Zamawiający może odstąpić od Umowy w zakresie pełnienia nadzoru autorskiego jeżeli Wykonawca nie pełni nadzoru autorskiego lub pełni go niewłaściwie albo nieskutecznie.

4. Odstąpienie od Umowy, określone w ust. 2 oraz ust. 3 nie jest odstąpieniem od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego i nie rodzi skutków w postaci zobowiązania do zapłaty kary umownej przez Zamawiającego.

5. W razie odstąpienia od Umowy na zasadach określonych w ust. 2 punkt 1, Wykonawca przekaże Zamawiającemu przedmiot Umowy według stanu zaawansowania do dnia odstąpienia od Umowy. Z przekazania zostanie sporządzony częściowy protokół przekazania, który będzie określał przede wszystkim rzeczowe i procentowe zaawansowanie prac projektowych na dzień odstąpienia od Umowy. Wykonawca może żądać zapłaty za wykonane prace projektowe w wysokości określonej na dzień odstąpienia od Umowy przez procentowe zaawansowanie prac projektowych zawartego w protokole przekazania. Częściowy protokół przekazania stanowi podstawę do wystawienia faktury.

6. Odstąpienie od Umowy, określone w ust. 2 oraz ust. 3 jest odstąpieniem od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

7. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie.

§ 21

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy

1. Wykonawca ustanowi zabezpieczenie należytego wykonania Umowy na rzecz Zamawiającego, w kwocie 10% wynagrodzenia umownego brutto za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w § 17 ust. 1 Umowy tj.: ….............................................................. zł  (słownie: ....................................).

2. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie wniesione w sposób następujący:

1) 100 % zabezpieczenia tj.: ........................ zł (słownie: ............................) w formie pieniężnej, nie później niż w dniu zawarcia Umowy.

2) w innej formie przewidzianej przez Prawo zamówień publicznych, nie później niż w dniu zawarcia Umowy, z podziałem na:

a)  70 % zabezpieczenia tj.: ................. zł (słownie: ........................) jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy, z okresem ważności od daty zawarcia umowy do .................

b) 30 % zabezpieczenia tj.: ................ zł (słownie: ............................) jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy i zabezpieczenie okresu rękojmi, z okresem ważności od dnia podpisania umowy do dnia ...........................r.

3. Po dokonaniu odbioru końcowego dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot Umowy
i uznaniu go za należycie wykonany w terminie 30 dni zostanie zwolnione 70% zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, a pozostała część, tj.: 30 %, po upływie okresu rękojmi. Zwolnienie zabezpieczenia okresu rękojmi zostanie dokonane najpóźniej 15-ego dnia po upływie okresu rękojmi.

4. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwolni je Wykonawcy wraz z odsetkami a’vista wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym będą one przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew na konto Wykonawcy.

5. Dopuszcza się możliwość zamiany formy zabezpieczenia należytego wykonania Umowy
na inny rodzaj dopuszczony Prawem zamówień publicznych.

§ 22

Prawa autorskie

- Wykonawca oświadcza, że wszystkie mogące stanowić przedmiot praw autorskich wyniki prac,
w tym w szczególności: koncepcje, inwentaryzacja, dokumentacja projektowa, raporty, zestawienia, bazy danych, zarejestrowane wywiady, opisy, skrypty, programy komputerowe, prezentacje, multimedia itp. przygotowane w ramach niniejszej umowy będą oryginalne
bez niedozwolonych zapożyczeń z utworów osób trzecich oraz nie będą naruszać praw przysługujących osobom trzecim, w tym w szczególności praw autorskich innych osób.

- Wykonawca oświadcza, że będą mu przysługiwać w pełni majątkowe prawa autorskie
w rozumieniu ustawy z dnia 4  lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.
z 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn. zmianami) do wyników prac, o których mowa w ust. 1 w pełnym zakresie, bez żadnych ograniczeń lub obciążeń na rzecz osób trzecich, w szczególności praw autorskich innych osób.

- Po protokolarnym odbiorze zadania, na Zamawiającego przechodzi nieodpłatnie i na czas nieokreślony całość majątkowych praw autorskich do wyników prac, o których mowa w ust. 1 przygotowanych przez Wykonawcę w ramach działań określonych §1 Umowy.

- Przeniesienie majątkowych praw autorskich do wyników prac, o których mowa w ust. 3 obejmuje wszystkie znane w chwili zawarcia Umowy pola eksploatacji, a w szczególności:

1. utrwalanie, kopiowanie, wprowadzanie do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych,

2. wystawianie, lub publiczną prezentację (na ekranie), w tym podczas seminariów i konferencji,

3. wykorzystanie w materiałach wydawniczych oraz we wszelkiego rodzaju mediach audio - wizualnych i komputerowych,

4. prawo do korzystania z dzieł w całości lub z części oraz ich łączenia z innymi dziełami, opracowania poprzez dodanie różnych elementów, uaktualnienie, modyfikację, tłumaczenie na różne języki, zmianę barw, okładek wielkości i treści całości lub ich części,

5. publikację i rozpowszechnianie w całości lub w części za pomocą wizji lub fonii przewodowej przez stację naziemną, nadawanie za pośrednictwem satelity, równoległe i integralne nadawanie dzieła przez inną organizację radiową bądź telewizyjną, transmisję komputerową (sieć szerokiego dostępu, Internet) łącznie z utrwaleniem w pamięci RAM oraz zezwalaniem na tworzenie i nadawanie kompilacji.

- Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do wyrażenia zgody na wykonanie zależnych praw autorskich do przedmiotu umowy.

§ 23

Postanowienia różne

- Do rozpoznania sporów powstałych na tle realizacji Umowy właściwe są miejscowe sądy powszechne dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa zamówień publicznych i Prawa budowlanego.

- Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY: 				WYKONAWCA: